Администрация

Базарно-Карабулакского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

Саратовской области

постановление

От  13.10.2022                                                                                                                                           №   1097

р.п. Базарный Карабулак

О внесении изменений в постановление

администрации Базарно – Карабулакского

муниципального района Саратовской области от 29.01.2019 г.

№ 74 «Об утверждении муниципальной

программы «Ремонт и содержание

автомобильных дорог в границах

Базарно-Карабулакского

муниципального района»

В целях своевременного ремонта и обеспечения сохранности, автомобильных дорог, улучшения качества содержания дорожной сети, на основании: Федерального закона от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 8.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»; в соответствии  со ст. 179.4  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Базарно – Карабулакского муниципального района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района»  согласно приложению к настоящему постановлению, а именно приложение к разделу 3 «Программные мероприятия» - перечень программных мероприятий на 2022 год, изложить в новой редакции.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Базарно – Карабулакского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района И.А. Будеева.

Глава муниципального района                                                                          О.А. Чумбаев

Приложение

к разделу 3 «Программные мероприятия»

Перечень программных мероприятий

тыс.руб.

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполне-ния | Виды работ | Ожидаемые результаты (выполнение объемов) | Объемы финансирования | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района, всего: | 2022 |  | 67 374 кв.м. | 39 075,0 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт автомобильной дороги в р.п. Базарный Карабулак, ул. Чапаева от поворота на кладбище с примыканием до ул. Строителей 700 м*6 м=4200 кв.м.; | 2022 | 1. Планировка обочин мехспособом и вручную у барьерного ограждения. 2.Розлив вяжущих материалов. 3. 3. Устройство покрытия толщиной 5 см из из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки 2, тип В. | 4 200 кв.м. | 2 398,9 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| 2. Ремонт автомобильной дороги в р.п. Базарный Карабулак, ул. Радищева от с примыканием с ул. Чапаева до ул. Софьи Перовской 520 м*6 м=3120 кв.м. | 2022 | 1.Планировка обочин мехспособом.. 2. Восстановление существующих остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусной остановке с укладкой бордюрного камня; 3. Розлив вяжущих материалов. 3. 4. Устройство покрытия толщиной 5 см из из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки 2, тип В. | 3 120 кв.м. | 1 815,4 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| 3.Ремонт автомобильной дороги в р.п. Базарный Карабулак, по ул. Строителей от примыкания с ул. Чапаева до примыкания с ул. Энергетиков Энергетиков. 292 м.*6 м.=1752 кв.м. Строительный контроль на ремонтные работы по ул. Строителей | 2022 | 1.Планировка обочин мехспособом.. 2. Розлив вяжущих материалов. 3. 3.Устройство покрытия толщиной 5 см из из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки 2, тип В. | 1752 кв.м. | 1 218,6 26.1 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального район |
| 4.Ремонт автомобильной дороги в р.п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова от развилки с ул. Чапаева до прокуратуры 350 м *8,5 м. = 2975 кв.м. | 2022 | 1.Планировка обочин мехспособом.. 2. Розлив вяжущих материалов. 3. 3.Устройство покрытия толщиной 5 см из из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки 2, тип В. | 2 975 кв.м. | 1689,1 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| 5. Ремонт автомобильной дороги в р.п. Базарный Карабулак, ул. Энергетиков, с примыканиями от ул. Строителей до ул. Энергетиков, вдоль медскладов; Примыкание от ул. Строителей со стороны ООО «Монолит» | 2022 | 1. Розлив вяжущих материалов. 2. Устройство покрытия толщиной 5 см из из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки 2, тип В. | 2 291 кв.м. | 1 300,8 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| 6. Ремонт автомобильной дороги в р.п. Базарный Карабулак, «Автоподъезд к аэропорту» от ул. Коммунистическая до конца 1500м * 6,6 м = 9900 кв.м. | 2022 | 1. Розлив вяжущих материалов. 2. Устройство покрытия толщиной 5 см из из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки 2, тип В. | 9 900 кв.м. | 5 670,6 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| 7. Ремонт автомобильной дороги в р.п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова от поворота на кладбище до выезда на с. Адоевщина до перекрестка с ул. Карла Либкнехта. 1100 м * 6,6 м =7260 кв.м. | 2022 | 1.Планировка обочин мехспособом.. 2. Розлив вяжущих материалов. 3. 3.Устройство покрытия толщиной 5 см из из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки 2, тип В. | 7 260 кв.м. | 4 125,2 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| 8. Строительный контроль на ремонтные работы автомобильных дорог (6 шт) | 2022 | Строительный контроль на ремонтные работы автомобильных дорог (6 шт) | 7 шт | 445,3 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| 9. Ремонт автомобильной дороги «Базарный Карабулак – Адоевщина – Казанла – Новая Жуковка» на участках км 16+851 – км 17+788; км 17+918 – км 17+948; км 17+978 - км 18+298 | 2022 | Устройство щебеночного основания Розлив вяжущих материалов Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных мелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки 2, тип В | 8 363 кв.м. | 7 173,46 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| 10. Строительный контроль по ремонту автомобильной дороги «Базарный Карабулак – Адоевщина – Казанла – Новая Жуковка» на участках км 16+851 – км 17+788; км 17+918 – км 17+948; км 17+978 - км 18+298 (1 шт) | 2022 | Строительный контроль на ремонтные работы автомобильной дороги (1 шт) | 1 шт | 14,062 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| 11. Ремонт автомобильных дорог Базарно-Карабулакского муниципального района | 2022 | 1.Планировка обочин мехспособом.. 2. Розлив вяжущих материалов. 3. 3.Устройство покрытия толщиной 5 см из из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки 2, тип В. | 27 513 кв.м. | 13 197,478 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| Содержание автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района, всего: | 2022 |  |  | 11 468,0 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. Автомобильные дороги в границах Базарно-Карабулакского муниципального района, протяженностью 127,7 км. | 2022 | 1.Зимнее содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского МР -127,7 км 2.Скашивание травы косилкой обочин 127,7км*2=255,4 км. 3.Дорожная разметка на автомобильных дорогах Базарно-Карабулакского МР 4. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог Базарно-Карабулакского МР | 127,7 км 255,4 км | 4 052,2 591,2 1 000,0 5 824,6 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| ИТОГО: |  |  |  | 50 543,0 |  |

И.О. заведующего сектором делопроизводства и кадровой работы                                                                                                                                         Е.А. Каранова