**ОТЧЕТ**

**об итогах реализации**

**инициативного проекта**

**на территории Алексеевского муниципального образования**

15 октября 2023 г.

**На территории Алексеевского муниципального образования реализован инициативный проект «Замена ограждения территории кладбища с. Алексеевка Базарно-Карабулакского МР Саратовской области.» Общий объем финансирования составляет 976 097,73** **рубля, из них: субсидии из областного бюджета 691 595,24** **рублей; средства местного бюджета – 195 219,55 рублей; инициативные платежи граждан – 29 282,94** **рублей; инициативные платежи юридических лиц - 60 000,00 рублей. Объект, включенный в инициативный проект, завершен.**



**ОТЧЕТ**

**об итогах реализации инициативного проекта**

**на территории Алексеевского муниципального образования**

1. Наименование инициативного проекта:

Замена ограждения территории кладбища с. Алексеевка Базарно-Карабулакского МР Саратовской области

2. Место реализации инициативного проекта:

Базарно-Карабулакский муниципальный район, Алексеевское муниципальное образование, село Алексеевка, восточная окраина села Алексеевка.

3. Объект, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

территория кладбища с. Алексеевка Базарно-Карабулакского МР Саратовской области

4. Дата начала реализации инициативного проекта:

01.05.2023 г.

5. Дата окончания реализации инициативного проекта:

30.09.2023 г.

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| 1 | Средства областного бюджета | 691 595,24 | 691 595,24 |  |  |
| 2 | Средства местного бюджета | 195 219,55 | 195 219,55 |  |  |
| 2.1 | Инициативные платежи физических лиц | 29 282,94 | 29 282,94 |  |  |
| 2.2 | Инициативные платежи юридических лиц | 60 000,00 | 60 000,00 |  |  |
| Всего: | | 976 097,73 | 976 097,73 |  |  |

6.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

-

6.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

-

7. Содержательное описание инициативного проекта:

*1) На первом этапе выполнены демонтажные работ, подготовлена территория:*

1. Произведендемонтаж – Разборка деревянных заборов: штакетных

2.  Произведена планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)

*2) На втором этапе выполнено устройство ограждения:*

1. Произведено устройство ворот распашных с установкой столбов металлических

2. Произведена установка металлических столбов с погружением в бетонное основание

3. Произведено устройство калиток с установкой металлических столбов

4. Произведена масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (решеток, стоек и калиток)

*3) На третьем этапе выполнены санитарно-технические работы:*

1. Выполнены погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную.

2. Выполнены работы по перевозке грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км( в место временного хранения для дальнейшего использования)

*4)* *Сведения об итогах реализации инициативного проекта:*

Объект, включенный в инициативный проект, завершен своевременно: Замена ограждения территории кладбища с. Алексеевка Базарно-Карабулакского МР Саратовской области, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Алексеевское муниципальное образование, село Алексеевка, восточная окраина села Алексеевка.

**Фотографии**











