**Администрация**

 **Шняевского МУНИЦИПАЛЬНОГО образования**

**Базарно-Карабулакского муниципального района**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 От 29.12.2023 №50

с. Шняево

**О внесении изменений в постановление от 30.12.2022 №76**

**«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание**

**автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах**

**Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского**

**муниципального района»»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», в целях своевременного ремонта и обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Шняевского муниципального образования, улучшения качества содержания улично-дорожной сети, руководствуясь Уставом Шняевскогомуниципального образования, администрация Шняевского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 30.12.2022 г. №76 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»» (с изменениями от 27.03.2023 №15, от 11.04.2023 №17, от 30.05.2023 № 27) следующие изменения: В паспорте муниципальной программы:

- в строке «Срок реализации муниципальной программы» цифры «2023-2025» заменить цифрами «2023-2026»;

 - в строке «Задачи муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

- « - выполнение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений;»;

- в строке «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет - 6 287,40 тыс. руб.

- областной бюджет – 4 215,00 тыс. руб.

- бюджет Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области– 2 072,40 тыс. руб.,

в том числе по годам:

1) **2023 год** – 2 694,90 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 2 181,00 тыс. руб.;

- бюджет Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области - 513,90 тыс. руб.

2) **2024 год** – 2 543,90 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 2 034,00 тыс. руб.;

- бюджет Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области – 509,90 тыс. руб.

3) **2025 год** – 515,50 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области - 515,50 тыс. руб.

4) **2026 год** – 533,10 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области – 533,10 тыс. руб.».

###  1.2. Во втором абзаце раздела I «Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения программно-целевым методом» цифры «2023-2025» заменить цифрами «2023-2026»;

 1.3. В разделе II “Цели и задачи Программы, сроки её реализации» абзац шестой изложить в следующей редакции:

- «Основной задачей настоящей Программы является выполнение установленных заданий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, выполнение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений.».

### 1.4. В Приложении к разделу IV «Перечень и описание программных мероприятий» таблицы №2 «Перечень основных программных мероприятий на 2024 год» и №3 «Перечень основных программных мероприятий на 2025 год» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение к разделу IV «Перечень и описание программных мероприятий» дополнить таблицей №4 «Перечень основных программных мероприятий на 2026 год» согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**муниципального образования Ю.Н. Юртаев**

**Выписка**

из муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района от 30.12.2022 №76 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района» с изменениями согласно постановления № 50 от 29.12.2023 г.

### **Паспорт**

### **муниципальной программы**

### **«Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование****муниципальной программы** | Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района» (далее - Программа) |
| **Заказчик/разработчик****Программы** | Администрация Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области |
| **Ответственный исполнитель и исполнители основных мероприятий Программы** | - Администрация Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области (далее - администрация);- организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании заключения муниципальных контрактов или договоров с администрацией Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области |
| **Основание разработки Программы** | Часть 6 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, [законом](http://municipal.garant.ru/document/redirect/9691544/0) Саратовской области от 30.09.2014 №108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области»,Устав Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области |
| **Срок реализации муниципальной программы** | 2023-2026 годы |
| **Цель Программы** | - обеспечение сохранности в удовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, повышение качественных характеристик автомобильных дорог;- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;- комфортное проживание и безопасное движение граждан на территории муниципального образования |
| **Задачи муниципальной Программы** | - увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования;- капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения в границах муниципального образования;- восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог местного значения в границ муниципального образования;- содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;- снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия |
| **Объем и источники финансирования** | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет - 6 287,40 тыс. руб. - областной бюджет – 4 215,00 тыс. руб.- бюджет Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области– 2 072,40 тыс. руб., в том числе по годам:1) **2023 год** – 2 694,90 тыс. руб., в том числе:- областной бюджет – 2 181,00 тыс. руб.;- бюджет Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области - 513,90 тыс. руб.2) **2024 год** – 2 543,90 тыс. руб., в том числе:- областной бюджет – 2 034,00 тыс. руб.;- бюджет Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области – 509,90 тыс. руб.3) **2025 год** – 515,50 тыс. руб., в том числе:- бюджет Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области - 515,50 тыс. руб.4) **2026 год** – 533,10 тыс. руб., в том числе:- бюджет Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области – 533,10 тыс. руб.». |
| **Целевые индикаторы результативности Программы** | - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения - 7,8 км;- ремонт и содержание автомобильных дорог описывается в Приложении |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | Основной ожидаемый результат реализации муниципальной программы:- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;- повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности: в 2023 г.- 0,455 км, 2024 г.-0,262 км |
| **Контроль за исполнением Программы** | Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется администрацией  |

**Глава администрации Шняевского муниципального**

**образования Базарно-Карабулакского Ю.Н. Юртаев**

**муниципального района Саратовской области**

Приложение к постановлению администрации Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района от 29.12.2023 г. №50

«Приложение

к муниципальной программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»»

**Перечень основных программных мероприятий** **на 2024 год**

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполнения | Виды работ | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | в том числе за счет средств: | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты (выполнение объемов)кв.м. |
| местного бюджета (тыс. руб.) | областного бюджета (тыс.руб.) |
| 1. **Основное**

**мероприятие «Ремонт автомобильных дорог», всего:** | **2024** |  | **2 443,90** | **409,90** | **2 034,00** | Администрация Шняевского МО | **4143,338** |
| в том числе: |
| **Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений:**1. с. Шняево, ул. Жданова на участке примыкания с улицей

 Октябрьская до дома №281. Осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в границах Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района: с. Шняево, ул. Жданова на участке примыкания с улицей

 Октябрьская до дома №282)с. Шняево, ул. Жданова на участке примыкания с улицей Октябрьская до дома №283) с. Шняево ул. Октябрьская на участке от дома № 3 до примыкания с новым бетонно-асфальтовым покрытием по ул. Октябрьская 4)с.Шняево ул. Соловьиная от д№1  до д.№ 25 | **2024** | 1.Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала (толщ.15 см). : 809.408 кв.м Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм. Группа 2: 152,978112куб.м 2. Розлив вяжущих материалов (по щебеночному основанию):0,982056 т.Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД90/130: 1,0115177 т.3. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см: 1309.408 кв.м Асфальтобетонная смесь марки А16Вн: 158,1764864 т.Отсыпка обочины (длиной 262\*2=524 метра, ширина -1 метр, толщина 0,20 метра = 104,8куб.м: местным каменистым материалом1.Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала (толщ.15 см). : 89,58 кв.м Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм. Группа 2: 16,93куб.м 2. Розлив вяжущих материалов (по щебеночному основанию):0,982056 т.Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД90/130: 0,11 т.3. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см: 144,93 кв.м Асфальтобетонная смесь марки А16Вн: 17,51 т.Отсыпка проезжей части грунтового участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, местным каменистым материалом (324.75 куб.м), с последующим разравниванием и уплотнением. Протяженность 433м\*ширина 5м \*толщина 0,15: дальность возки 5 км.  | 2034,001991,3842,6250,00230,00129,00 | -50,00230,00129,9 | 2034,001991,3842,62 | Администрация Шняевского МОАдминистрация Шняевского МОАдминистрация Шняевского МОАдминистрация Шняевского МОАдминистрация Шняевского МО | 1309.4081309,408524144,932165,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Основное мероприятие «Содержание**

**автомобильных дорог», всего:** | **2024** |  | 100,00  | **100,00** | **-** | Администрация Шняевского МО |  |
| в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличная дорожная сеть с. Шняево, с. Белая Гора протяженностью 10,75 км | **2024** | Зимнее содержание дорог, очистка от снега | 100,00 | 100,00 | - | Администрация Шняевского МО |  |
| **Итого по муниципальной программе:** | **2 543,90** | **509,90** | **2 034,00** |  |  |

**Глава администрации Шняевского**

**муниципального образования Ю.Н. Юртаев**

**Перечень программных мероприятий на 2025 год** Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполнения | Виды работ | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | в том числе за счет средств: | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты (выполнение объемов)кв.м. |
| местного бюджета (тыс.руб.) | областного бюджета (тыс.руб.) |
| 1. **Основное**

**мероприятие «Ремонт автомобильных дорог», всего:** | **2025** |  | **220,00** | **220,0** | **-** | Администрация Шняевского МО | **4000** |
| в том числе: |
| с. Шняево, ул. Жданова  | **2025** |  1.Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 22.Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км3.Работа на отвале, группа грунтов: 2-34.Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см | **220,0** | **220,0** | - | Администрация Шняевского МО | 4000 |
| 1. **Содержание**

**автомобильных дорог, всего**  | **2025** |  | **295,5** | **295,5** | **-** | Администрация Шняевского МО | **900** |
| в том числе: |
| с. Шняево ул. Молодежная | **2025** | Планировка площадей механизированным способом. 1.Исправление профиля основания щебеночных с добавлением нового материала. Толщина 12 см. Щебень фр.20-40 мм М-600 | 180,5 | 180,5 | - | Администрация Шняевского МО | 900 |
| Уличная дорожная сеть с. Шняево, с. Белая Гора протяженностью 10,75 км | **2025** | Зимнее содержание дорог, очистка от снега | 115,00 | 115,00 | - | Администрация Шняевского МО |  |
| **Итого по муниципальной программе:** | **515,50** | **515,50** | **-** |  | **4900** |

**Глава администрации**

**Шняевского муниципального образования Ю.Н.Юртаев**

**Перечень программных мероприятий на 2026 год** Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполнения | Виды работ | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | в том числе за счет средств: | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты (выполнение объемов)кв.м. |
| местного бюджета (тыс.руб.) | областного бюджета (тыс.руб.) |
| 1. **Основное**

**мероприятие «Ремонт автомобильных дорог», всего:** | **2026** |  | **230,00** | **230,00** | **-** | Администрация Шняевского МО | **4000** |
| в том числе: |
| с. Шняево, ул. Жданова  | **2026** |  1.Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 22.Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км3.Работа на отвале, группа грунтов: 2-34.Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см | **230,00** | **230,00** | - | Администрация Шняевского МО | 4000 |
| 1. **Содержание**

**автомобильных дорог, всего**  | **2026** |  | **303,1** | **303,1** | **-** | Администрация Шняевского МО | **900** |
| в том числе: |
| с. Шняево ул. Молодежная | **2026** | Планировка площадей механизированным способом. 1.Исправление профиля основания щебеночных с добавлением нового материала. Толщина 12 см. Щебень фр.20-40 мм М-600 | 183,1 | 183,1 | - | Администрация Шняевского МО | 900 |
| Уличная дорожная сеть с. Шняево, с. Белая Гора протяженностью 10,75 км | **2026** | Зимнее содержание дорог, очистка от снега | 120,00 | 120,00 | - | Администрация Шняевского МО |  |
| **Итого по муниципальной программе:** | **533,10** | **533,10** | **-** |  | **4900** |

**Глава администрации**

**Шняевского муниципального образования Ю.Н.Юртаев**