ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по обсуждению целевой программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» (далее - Программа)

 31.10. 2017 г

09.00 ч

Зал Заседаний

**Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области**

Председательствовал:

Будеев И.А. – первый заместитель главы администрации Базарно-Карабулакского муниципального района

 Присутствовали:

Ганин А.В. – и.о.начальника отдела по транспорту, строительству и ЖКХ администрации Базарно-Карабулакского муниципального района;

Еремеева Е.Е. – и.о. начальника отдела по имущественным отношениям, архитектуре и строительству;

Гарибян М.Н. – ведущий специалист отдела по имущественным отношениям, архитектуре и строительству;

Климов А.И. – глава Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области (по согласованию);

Плясунов С.В. – директор МКУ «Учреждение по хозяйственному обслуживанию Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области (по согласованию);

Бочкарёва А.В. – директор – главный редактор МУП «Редакция Базарно-Карабулаской газеты «Вестник района»» (по согласованию).

Повестка дня

1. Рассмотрение поступивших предложений и замечаний участников общественных обсуждений к проекту Программы

Слушали:

Будеев И.А. – первый заместитель главы администрации Базарно-Карабулакского муниципального района;

К началу заседания общественной комиссии поступило предложений и замечаний

от участников общественных обсуждений.

Участники общественных обсуждений предлагают включить в проект Программы следующие мероприятия:

1. Ремонт дворовых территорий с учетом минимального перечня работ (ремонт дворовых проезд, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора) согласно Приложению 1.
2. Ремонт общественных территорий.

Решили:

1. Рекомендовать Администрации Базарно-Карабулаксого муниципального района Саратовской области учесть в программе ремонт дворовых территорий согласно Приложения 1 и ремонт общественных территорий.
2. Рекомендовать Администрации Базарно-Карабулаксого муниципального района Саратовской области произвести ремонт дворовых территорий согласно Приложения 1 с учетом финансировании и согласно присвоенным порядковым номерам с учетом критериев отбора.
3. Рекомендовать Администрации Базарно-Карабулаксого муниципального района Саратовской области произвести ремонт общественных территорий.
4. Рекомендовать Администрации Базарно-Карабулаксого муниципального района Саратовской области в период производства работ производить выездные проверки с участием представителей общественной комиссии (по согласованию)
5. Рекомендовать Администрации Базарно-Карабулаксого муниципального района Саратовской области до начала производства работ повторно проинформировать жителей р.п. Базарный Карабулак о производстве работ по ремонту дворовых и общественных территорий.
6. Рекомендовать Администрации Базарно-Карабулаксого муниципального района Саратовской области завершить производство работ до 2022 года.

**Согласовано:**

**­­­­­­­­­­­­­­Будеев И.А**

**Ганин А.В.**

**Еремеева Е.Е.**

**Гарибян М.Н.**

**Климов А.И.**

**Плясунов С.В.**

**Бочкарёва А.В.**

 Приложение № 1

Ремонт дворовых территорий с учетом минимального перечня работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн проезд, обеспечением освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора)

 **На 2018 год:**

1. Ленина 115
2. Ленина 119
3. Ленина 88-90
4. Коммунистическая 30
5. Коммунистическая 32

**На 2019 год**

1. Чапаева 5
2. Чапаева 7
3. Чапаева 9
4. Некрасова 41

**На 2020 год**

1. Ленина 288
2. Ленина 290
3. Ленина 292

**На 2021 год**

1. Ленина 380
2. Ленина 382
3. Ленина 384

**На 2022 год**

1. Ленина 261
2. Чапаева 1 - 9

Приложение № 2

Состав общественной комиссии при **Администрации Базарно-Карабулаксого муниципального района Саратовской области**

Будеев И.А. – первый заместитель главы администрации Базарно-Карабулакского муниципального района, председатель комиссии;

Ганин А.В. – и.о.начальника отдела по транспорту, строительству и ЖКХ администрации Базарно-Карабулакского муниципального района;

Еремеева Е.Е. – и.о. начальника отдела по имущественным отношениям, архитектуре и строительству;

Гарибян М.Н. – ведущий специалист отдела по имущественным отношениям, архитектуре и строительству;

Климов А.И. – глава Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области (по согласованию);

Плясунов С.В. – директор МКУ «Учреждение по хозяйственному обслуживанию Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области (по согласованию);

Бочкарёва А.В. – директор – главный редактор МУП «Редакция Базарно-Карабулаской газеты «Вестник района»» (по согласованию).