# Приложение № 1 к постановлению

администрации Базарно-Карабулакского

муниципального района

от __13.11.2017г______ N ____871____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно - Карабулакском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

| 1.1. Наименование Программы |  | Муниципальная программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно - Карабулакском муниципальном районе на 2018-2020 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки Программы |  | Закон Саратовской области от 03.08.2011г. № 90-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле» и Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области». Постановление администрации Базарно - Карабулакского муниципального района № 91 от 10.02.2016 г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов». |
| 1.3. Заказчик Программы |  | Администрация Базарно - Карабулакского муниципального района Саратовской области. |
| 1.4. Разработчик Программы |  | Отдел по имущественным отношениям, архитектуре и строительству администрации Базарно - Карабулакского муниципального района Саратовской области (далее - Отдел). |
| 1.5. Руководитель Программы |  | Глава Базарно - Карабулакского муниципального района. |
| 1.6. Исполнители Программы |  | АО «КСК»; Б.Карабулакский филиал ОАО «Саратовоблгаз»; «МРСК Волги». |
| 1.7. Цель Программы |  | Обеспечение застраиваемых земельных участков индивидуальными жилыми домами инженерной инфраструктурой: 1. водоснабжением; 2. электроснабжением; 3. газоснабжением; 4. системой отвода бытовых стоков. |
| 1.8. Перечень разделов Программы |  | 1. Паспорт Программы. 2. Анализ и оценка проблемы, обоснование необходимости ее решения программным методом. 3. Цели и задачи Программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы. 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 6. Обоснование потребности в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы. 7. Управление Программой, контроль за ее реализацией. 8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. 9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы. |
| 1.9. Сроки реализации |  | 2018 - 2020 годы. |
| 1.10. Объемы и источники финансирования Программы |  | Источник финансирования Программы: бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района и внебюджетные источники. Общий объем финансирования программных мероприятий 2018 - 2020 годах, составляет 4174,5 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета: 2018 год - 130 тыс. руб. 2019 год - 130 тыс. руб. 2020 год – 130 тыс. - внебюджетные средства: 2018 год – 1261,5 тыс. руб. 2019 год - 1261,5 тыс. руб. 2020 год - 1261,5 тыс. руб. |
| 1.11. Контроль за исполнением Программы |  | Контроль за реализацией Программы осуществляет глава Базарно - Карабулакского муниципального района. |
| 1.12. Основные ожидаемые результаты реализации Программы |  | Ожидаемые результаты реализации Программы: Строительство и ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры: - водопроводных сетей; - канализационных сетей и жижесборников; - газопроводов. |

## 2. Анализ и оценка проблемы, обоснование

необходимости ее решения программным методом

Необходимость решения данной проблемы программно-целевым методом продиктована следующими причинами.

Правительством Саратовской области принято решение об обеспечении инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих 3-х и более детей, из земель, находившихся в собственности муниципальных образований.

Земельные участки, отведенные для этих целей, расположены по улицам Аэродромная и Софьи Перовской в р.п. Б.Карабулак в настоящее время не обеспечены инженерной инфраструктурой: электро-, водо-, газоснабжением, а также канализацией бытовых стоков.

Для обеспечения предоставляемых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство инженерной инфраструктурой необходима разработка муниципальной программы.

## 3. Цели и задачи Программы

3.1. Цель настоящей Программы:

Обеспечение передаваемых многодетным семьям земельных участков под индивидуальное жилищное строительство инженерной инфраструктурой.

3.2. Задачи Программы:

строительство, расширение, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры к данным земельным участкам.

## 4. Перечень и описание программных мероприятий

по решению задач и достижению целей Программы

Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы приведены в приложении N 1 к Программе.

## 5. Сведения о распределении объемов

и источников финансирования по годам

Источник финансирования Программы - бюджет Базарно - Карабулакского муниципального района Саратовской области и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2018 - 2020 годах составляет 4174,5 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета - 390,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 3784,5 тыс. руб.

По годам:

2018 год – 1391,5 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета – 130,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 1261,5 тыс. руб.

2019 год – 1391,5 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета – 130,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 1261,5 тыс. руб.

2020 год – 1391,5 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета – 130,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 1261,5 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы подлежат корректировке исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год, а также по результатам проведенных торгов на выполнение работ.

## 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах

для достижения целей и результатов Программы

Потребность в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы запланирована исходя из предварительных расчетов объемов финансирования мероприятий Программы на основании предварительных расчетов стоимости затрат на строительство отдельных видов инженерной инфраструктуры.

## 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Базарно - Карабулакского муниципального района Саратовской области, а также государственные органы, наделенные соответствующими полномочиями за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации.

Руководитель Программы несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Непосредственное руководство Программой осуществляет Глава Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области.

Исполнители Программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию, несут ответственность за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки и за целевое использование бюджетных средств.

## 8. Система индикаторов экономической

и социальной эффективности реализации Программы

Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы приведена в таблице N 1.

### Таблица N 1

| № п/п | Индикаторы | Единица измерений | Всего | По годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ввод в эксплуатацию водозаборных сооружений: скважин водонапорных башен | шт. шт. | 1 1 | 1 1 | - - |  |
| 2 | Ввод в эксплуатацию водонапорных сетей | погонный метр | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 3 | Ввод в эксплуатацию безнапорных канализационных трубопроводов | погонный метр | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 4 | Ввод в эксплуатацию автономных жижесборников | шт. | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 5 | Ввод в эксплуатацию газопроводов низкого давления | погонный метр | 660 | 660 | 660 | 660 |

## 9. Прогноз ожидаемых социально-экономических

результатов реализации Программы

Социально-экономические результаты, достижение которых планируется в результате реализации мероприятий Программы, приведены в таблице N 2.

### Таблица N 2

| N п/п | Наименование мероприятий | Параметры и мощности вводимых в эксплуатацию объектов | Ожидаемые социально- экономические результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. 28 земельных участков по ул. Аэродромная в р.п. Базарный Карабулак |
| 1 | Строительство водозаборных сооружений: | Производительность скважины - 288 м³/сутки Объем водонапорной башни - 100 м³. | Обеспечение в полном объеме потребностей в питьевой воде жителей 28-ми индивидуальных жилых домов ул. Аэродромная. |
| 2 | Строительство водопровода от водонапорной башни до жилых домов. | Протяженность водопровода - 500 п.м. Диаметр трубы - 100 мм | Обеспечение в полном объеме потребностей в питьевой воде жителей 28-ми индивидуальных жилых домов ул. Аэродромная. |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления | Протяженность газопровода низкого давления - 540 п. м. | Обеспечение автономным отоплением и бытовым газом для приготовления пищи 28-ми индивидуальных жилых домов. |
| 4 | Устройство безнапорного канализационного трубопровода с автономными жижесборниками | Протяженность канализационного трубопровода - 280 п.м. Диаметр трубы - 100 мм. Количество жижесборников объемом - 9 м³ каждый из ж/б колец диаметром 1,5 м. - 28 шт. | Обеспечение сбора и дальнейшей утилизации жидких бытовых отходов от 28-ми индивидуальных жилых домов. |
| II. 6 земельных участков по ул. Софьи Перовской в р.п. Базарный Карабулак |
| 1 | Строительство водопровода от водяной скважины по ул. Строителей, 13 до индивидуальных жилых домов. | Протяженность водопровода - 450 п.м. Диаметр трубы - 63 мм. | Обеспечение в полном объеме потребностей в питьевой воде жителей 6-ти индивидуальных жилых домов. |
| 2 | Строительство газопровода низкого давления | Протяженность газопровода низкого давления - 120 п. м. | Обеспечение автономным отоплением и бытовым газом для приготовления пищи 6-ти индивидуальных жилых домов. |
| 3 | Устройство безнапорного канализационного трубопровода с автономными жижесборниками | Протяженность канализационного трубопровода - 60 п.м. Диаметр трубы - 100 мм. Количество жижесборников объемом - 9 м³ каждый из ж/б колец диаметром 1,5 м. - 6 шт. | Обеспечение сбора и дальнейшей утилизации жидких бытовых отходов от 6-ти индивидуальных жилых домов. |

Верно:

Зав. сектором делопроизводства

и кадровой работы                                                                                               С.Е. Павлова

## Приложение N 1

## к муниципальной программе «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно - Карабулакском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

Перечень

программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) | График финансирования мероприятий по годам | Сроки исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. 28 земельных участков по ул. Аэродромная в р.п. Базарный Карабулак |  |
| 1 | Строительство водозаборных сооружений. | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | июль 2018 г. - декабрь 2018г. | финансирование: - за счет средств местного бюджета - 0,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств - 1200,0 тыс. руб. |
| 2 | Строительство водопровода диаметром трубы - 100 мм, протяженностью - 500 п.м. | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | май 2019г. - июль 2019 г. | финансирование: - за счет средств местного бюджета – 60,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств – 390,0 тыс. руб. |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления 540 п.м. | 510,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | апрель 2020г. - август 2020г. | финансирование: - за счет средств местного бюджета – 60,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств - 450,0 тыс. руб. |
| 4 | Плата за техническое присоединение по индивидуальному тарифу. | 231,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | сентябрь 2019г. | финансирование: - за счет средств местного бюджета – 21,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств – 210,0 тыс. руб. |
| 5 | Устройство канализации с автономными жижесборниками 280 п.м., 28 шт. | 840,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | июль 2019г. -ноябрь 2019г. | финансирование: - за счет средств местного бюджета – 120,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств - 720,0 тыс. руб. |
| Итого по земельным участкам по ул. Аэродромная в р.п. Б.Карабулак: в том числе: - средства местного бюджета - внебюджетные средства | 3231,0 261,0 2970,0 | 1077,0 87,0 990,0 | 1077,0 87,0 990,0 | 1077,0 87,0 990,0 |  |  |
| II. 6 земельных участков по ул. Софьи Перовской в р.п. Базарный Карабулак |
| 1 | Строительство водопровода диаметром 63 мм от скважины по ул. Строителей протяженностью - 450 п.м. | 534,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | май 2018г. - сентябрь 2018г. | финансирование: - за счет средств местного бюджета - 60,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств – 474,0 тыс. руб. |
| 2 | Плата за техническое присоединение по индивидуальному тарифу за электроснабжение | 49,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | сентябрь 2018г. | финансирование: - за счет средств местного бюджета – 15,0тыс. руб. - за счет внебюджетных средств – 34,5 тыс. руб. |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления протяженностью 100 п.м. | 144,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | май 2020г. - август 2020г. | финансирование: - за счет средств местного бюджета – 24,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств – 120,0 тыс. руб. |
| 4 | Устройство безнапорного канализационного трубопровода с автономными жижесборниками 60 п.м., 6 шт. | 216 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | май 2019г. - октябрь 2019г. | финансирование: - за счет средств местного бюджета - 30 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств – 186,0 тыс. руб. |
| Итого по земельным участкам по ул. Софьи Перовской в р.п. Б.Карабулак: в том числе: - средства местного бюджета - внебюджетные средства | 943,5 129,0 814,5 | 314,5 43,0 271,5 | 314,5 43,0 271,5 | 314,5 43,0 271,5 |  |  |
| Всего по Программе в том числе: - средства местного бюджета - внебюджетные средства | 390,0 3784,5 | 130,0 1261,5 | 130,0 1261,5 | 130,0 1261,5 |  |  |

Верно:

Зав. сектором делопроизводства

и кадровой работы                                                                                                                                                             С.Е. Павлова