

**Администрация**

**Базарно-Карабулакского МУНИЦИПАЛЬНОГО района**

**Саратовской области**

**постановление**

От 29.01.2019 № 74

р.п. Базарный Карабулак

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Ремонт и содержание**

**автомобильных дорог в границах**

**Базарно-Карабулакского**

**муниципального района»**

В целях своевременного ремонта и обеспечения сохранности, автомобильных дорог, улучшения качества содержания дорожной сети, на основании: Федерального закона от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 8.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»; в соответствии со ст. 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Базарно – Карабулакского муниципального района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному обнародованию.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Будеева И.А.

**Глава муниципального района О.А. Чумбаев**

Приложение к постановлению

администрации

Базарно-Карабулакского

муниципального района

от 29.01.2019 г. № 74

Муниципальная программа

**«Ремонт и содержание автомобильных дорог**

в границах Базарно-Карабулакского

муниципального района»

**Паспорт**

**муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование Программы** | «Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района» (далее – Программа) | |
| **Основание**  **разработки**  **Программы** | - Федеральный закон от 8.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»;  - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Бюджетный Кодекс Российской Федерации. | |
| **Муниципальный заказчик**  **Программы** | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района | |
| **Основные**  **разработчики**  **Программы** | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района | |
| **Цель Программы** | Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, безопасность дорожного движения. | |
| **Задачи**  **Программы** | - совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности;  - осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами;  - ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района;  - содействие повышению безопасности дорожного движения. | |
| **Сроки реализации**  **Программы** | 2019-2021 год | |
| **Исполнители**  **основных**  **мероприятий**  **Программы** | Администрация муниципального района;  Подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе. | |
| **Объем и**  **источники**  **финансирования**  **Программы** | | - общий объем финансирования мероприятий на 2019 год:  программы составляет - 6 320,4 тыс. рублей  Источники финансирования на 2019 год:  - местный бюджет – 6 320,4 тыс. рублей  - общий объем финансирования мероприятий на 2020 год:  программы составляет - 6 320,4 тыс. рублей  Источники финансирования на 2020 год:  - местный бюджет – 6 320,4 тыс. рублей  - общий объем финансирования мероприятий на 2021 год:  программы составляет - 6 320,4 тыс. рублей  Источники финансирования на 2021 год:  - местный бюджет – 6 320,4 тыс. рублей |
| **Ожидаемые**  **конечные**  **результаты**  **реализации**  **Программы** | | - ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района;  - улучшение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог;  - сокращение количества ДТП. |
| **Система**  **организации**  **контроля за**  **исполнением**  **Программы** | | Контроль выполнения мероприятий Программы осуществляется  администрацией Базарно-Карабулакскогомуниципального района. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программно-целевым методом**

Дорожная сеть Базарно-Карабулакскогомуниципального района испытывает повышенную транспортную нагрузку, которая постоянно увеличивается, в результате чего происходит увеличение разрушений на автомобильных дорогах. По многим из этих автомобильных дорог проходят маршруты школьных автобусов, что вызывает тревогу в плане безопасности дорожного движения. Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района не может остаться в стороне от решения данной проблемы. Поэтому проблему ремонта и содержания автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района необходимо решать программным способом.

Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Базарно – Карабулакского муниципального района.

**2. Цель и задачи Программы**

Целью настоящей Программы является: обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района, улучшение их технического состояния, безопасность дорожного движения; создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта автомобильных дорог, а также эффективного использования выделяемых средств для реализации программных мероприятий из местного бюджета и других источников.

Настоящая Программа представляет собой план мероприятий, обеспечивающий решение актуальных проблем для Базарно-Карабулакскогомуниципального района задач по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.

Основной задачей настоящей Программы является проведение ремонта и содержание дорожной сети и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района.

**3. Программные мероприятия (приложение)**

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование настоящей Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

**5. Сроки реализации Программы**

Настоящая Программа реализуется в течении 2019 – 2021 годов.

**6. Организация управления реализацией Программы**

**и контроль за ходом ее выполнения**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – администрация Базарно-Карабулакскогомуниципального района.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей, формирует адресный перечень по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Базарно-Карабулакского района.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Исполнителями программных мероприятий являются: администрация Базарно-Карабулакского муниципального района; подрядные организации осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с Российским законодательством.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

**7. Оценка эффективности социально-экономических**

**последствий реализации Программы**

Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети в границах Базарно-Карабулакского муниципального района.

Участие организаций дорожного хозяйства Базарно-Карабулакскогомуниципального района в реализации мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Своевременный ремонт автомобильных дорог позволит более эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.

Приложение

к разделу 3 «Программные мероприятия»

**Перечень программных мероприятий**

**т**ыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполне-ния | Виды работ | Ожидаемые результаты (выполнение объемов) | Объемы финансирования | Ответственные за исполнение |
| Средства местного бюджета |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Ремонт автомобильных дорог** **в границах** **Базарно – Карабулакского муниципаль-ного района, всего:** | **2019** |  |  | **3927,3** |  |
| В т.ч. автодорога «Базарный Карабулак-Адоевщина-Казанла-Новая Жуковка» км 17+200 – км 17+700 | 2019 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных мелкозернистых типа АБВ | 3300,0 кв.м. | 2684,5 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| Автодорога «Старые Бурасы-КФХ им. Крупской» | 2019 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных мелкозернистых типа АБВ | 1528,0 кв.м. | 1242,8 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| **Содержание автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района, всего:** | **2019** |  |  | **2 393,1** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Летнее содержание автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муници-пального района | 2019 | 1.Скашивание травы на обочинах коси-лкой на базе трактора на пневмоколес-ном ходу 55 л.с. ширина окашивания до 2 м.  2.Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетон-ной смесью без разломки старого покрытия. А/б тип В марки 2 | 261,6 км  130,8 км | 1 393,1 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| Зимнее содержание автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района | 2019 | 1.Очистка дороги от снега. 2.Распределение песко – соляной сме-си КДМ мощностью более 210 л.с.10 т  3.Доставка противогололедных мате-риалов к месту распределения КДМ, мощностью более 210 л.с.  4.Приготовление песко-соляной смеси с 10% содержанием | 119,9 км | 1 000,0 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| **ИТОГО:** |  |  |  | **6320,4** |  |

**Заведующий сектором делопроизводства**

**и кадровой работы С.Е. Павлова**

Приложение

к разделу 3 «Программные мероприятия»

**Перечень программных мероприятий**

**т**ыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполне-ния | Виды работ | Ожидаемые результаты (выполнение объемов) | Объемы финансирования | Ответственные за исполнение |
| Средства местного бюджета |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Ремонт автомобильных дорог** **в границах** **Базарно – Карабулакского муниципаль-ного района, всего:** | **2020** |  |  | **3 927,3** |  |
|  | 2020 |  |  |  | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
|  |  |  |  |  | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| **Содержание автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района, всего:** | **2020** |  |  | **2393,1** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Летнее содержание автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муници-пального района | 2020 | 1.Скашивание травы на обочинах коси-лкой на базе трактора на пневмоколес-ном ходу 55 л.с. ширина окашивания до 2 м.  2.Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетон-ной смесью без разломки старого покрытия. А/б тип В марки 2 | 261,6 км  130,8 км | 1 393,1 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| Зимнее содержание автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района | 2020 | 1.Очистка дороги от снега. 2.Распределение песко – соляной сме-си КДМ мощностью более 210 л.с.10 т  3.Доставка противогололедных мате-риалов к месту распределения КДМ, мощностью более 210 л.с.  4.Приготовление песко-соляной смеси с 10% содержанием | 119,9 км | 1 000,0 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| **ИТОГО:** |  |  |  | **6320,4** |  |

**Заведующий сектором делопроизводства**

**и кадровой работы С.Е. Павлова**

Приложение

к разделу 3 «Программные мероприятия»

**Перечень программных мероприятий**

**т**ыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполне-ния | Виды работ | Ожидаемые результаты (выполнение объемов) | Объемы финансирования | Ответственные за исполнение |
| Средства местного бюджета |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Ремонт автомобильных дорог** **в границах** **Базарно – Карабулакского муниципаль-ного района, всего:** | **2021** |  |  | **3 927,3** |  |
|  |  |  |  |  | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |
| **Содержание автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района всего:** | **2021** |  |  | **2 393,1** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Летнее содержание автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муници-пального района | 2021 | 1.Скашивание травы на обочинах коси-лкой на базе трактора на пневмоколес-ном ходу 55 л.с. ширина окашивания до 2 м.  2.Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетон-ной смесью без разломки старого покрытия. А/б тип В марки 2 | 261,6 км  130,8 км | 1 393,1 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| Зимнее содержание автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района | 2021 | 1.Очистка дороги от снега. 2.Распределение песко – соляной сме-си КДМ мощностью более 210 л.с.10 т  3.Доставка противогололедных мате-риалов к месту распределения КДМ, мощностью более 210 л.с.  4.Приготовление песко-соляной смеси с 10% содержанием | 119,9 км | 1 000,0 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| **ИТОГО:** |  |  |  | **6 320,4** |  |

**Заведующий сектором делопроизводства**

**и кадровой работы С.Е. Павлова**