# ОТЧЕТ

# об итогах реализации

# инициативного проекта

# на территории Максимовского муниципального образования

10 декабря 2025 г.

На территории Максимовского муниципального образования реализован инициативный проект «Замена ограждения территории кладбища с. Максимовка Базарно-Карабулакского МР Саратовской области»

Общий объем финансирования составляет 1 988 270,00 рублей, из них: субсидии из областного бюджета 1 491 202,50 рублей; средства местного бюджета – 237419,40 рублей; инициативные платежи граждан –59 648,10 рублей; инициативные платежи юридических лиц - 200 000,00 рублей. Объект, включенный в инициативный проект, завершен.

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

на территории Максимовского муниципального образования

1. Наименование инициативного проекта:

Замена ограждения территории кладбища с. Максимовка Базарно-Карабулакского МР Саратовской области

2. Место реализации инициативного проекта:

Базарно-Карабулакский муниципальный район, Максимовского муниципальное образование, село Максимовка, северо-западнее села Максимовка.

3. Объект, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

территория кладбища с. Максимовка Базарно-Карабулакского МР Саратовской области

4. Дата начала реализации инициативного проекта:

28.04.2025 г.

5. Дата окончания реализации инициативного проекта:

01.10.2025 г.

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства областного бюджета | 1 491 202,50 | 1 491 202,50 |  |  |
| 2 | Средства местного бюджета | 237419,40 | 237419,40 |  |  |
| 2.1 | Инициативные платежи физических лиц | 59 648,10 | 59 648,10 |  |  |
| 2.2 | Инициативные платежи юридических лиц | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |
| Всего: |  | 1 988 270,00 | 1 988 270,00 |  |  |

6.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

-

6.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

-

7. Содержательное описание инициативного проекта:

1) На первом этапе выполнены демонтажные работ, подготовлена территория:

1. Произведен демонтаж – Разборка деревянных заборов: штакетных

2.  Произведена планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)

2) На втором этапе выполнено устройство ограждения:

1. Произведено устройство ворот распашных с установкой столбов металлических

2. Произведена установка металлических столбов с погружением в бетонное основание

3. Произведено устройство калиток с установкой металлических столбов

3) На третьем этапе выполнены санитарно-технические работы:

1. Выполнены погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную.

2. Выполнены работы по перевозке грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (в место временного хранения для дальнейшего использования)

4) Сведения об итогах реализации инициативного проекта:

Объект, включенный в инициативный проект, завершен своевременно: Замена ограждения территории кладбища с. Максимовка Базарно-Карабулакского МР Саратовской области, расположенного по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Максимовское муниципальное образование, село Максимовка, северо-западнее села Максимовка.

Фотографии