**Администрация**

**Шняевского МУНИЦИПАЛЬНОГО образования**

**Базарно-Карабулакского муниципального района**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 08.02.2024 № 6

с. Шняево

**О внесении изменений в постановление от 30.12.2022 №76**

**«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание**

**автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах**

**Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского**

**муниципального района»»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», в целях своевременного ремонта и обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Шняевского муниципального образования, улучшения качества содержания улично-дорожной сети, руководствуясь Уставом Шняевского муниципального образования, администрация Шняевского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 30.12.2022 г. №76 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»» (с изменениями от 27.03.2023 №15, от 11.04.2023 №17, от 30.05.2023 № 27, от 29.12.2023 №50) следующие изменения:

### - В Приложении к разделу IV «Перечень и описание программных мероприятий» таблицу №2 «Перечень основных программных мероприятий на 2024 год»изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению:

2. Настоящее постановление обнародовать.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**муниципального образования Ю.Н. Юртаев**

Приложение к постановлению администрации Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района от 08.02.2023 г. №6

«Приложение

к муниципальной программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»»

**Перечень основных программных мероприятий на 2024 год**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполнения | Виды работ | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | в том числе за счет средств: | | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты (выполнение объемов)  кв.м. |
| местного бюджета (тыс.руб.) | областного бюджета (тыс.руб.) |
| 1. **Основное**   **мероприятие «Ремонт автомобильных дорог», всего:** | **2024** |  | **2 443,90** | **409,90** | **2 034,00** | Администрация Шняевского МО | **2607,238** |
| в том числе: | | | | | | | |
| **Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений:**   1. с. Шняево, ул. Жданова на участке примыкания с улицей   Октябрьская до дома №28   1. Осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в границах Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района: с. Шняево, ул. Жданова на участке примыкания с улицей   Октябрьская до дома №28  3)с. Шняево, ул. Жданова на участке примыкания с улицей  Октябрьская до дома №28  4) с. Шняево ул. Октябрьская на участке от дома № 3 до примыкания с новым бетонно-асфальтовым покрытием по ул. Октябрьская  5) с. Шняево, улица Жданова на участке примыкания с улицей Октябрьская до дома №28 (уширение проезжей части в пределах существующих радиусов закруглений на примыкании улицы Жданова к улице Октябрьская)  6)с.Шняево  ул. Соловьиная от д№1  до д.№ 25 | **2024** | 1.Исправление профиля  оснований: щебеночных с добавлением нового материала (толщ.15 см). : 809.408 кв.м Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм. Группа 2: 152,978112куб.м  2. Розлив вяжущих материалов (по щебеночному основанию):0,982056 т.  Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД90/130: 1,0115177 т.  3. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см: 1309.408 кв.м Асфальтобетонная смесь марки А16Вн: 158,1764864 т.  Отсыпка обочины (длиной 262\*2=524 метра, ширина -1 метр, толщина 0,20 метра = 104,8куб.м: местным каменистым материалом  1.Исправление профиля  оснований: щебеночных с добавлением нового материала (толщ.15 см). : 89,58 кв.м Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм. Группа 2: 16,93куб.м  2. Розлив вяжущих материалов (по щебеночному основанию):0,982056 т.  Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД90/130: 0,11 т.  3. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 5 см: 144,93 кв.м Асфальтобетонная смесь марки А16Вн: 17,51 т.  1. Исправление профиля  основания: щебеночных с добавлением нового материала (толщ.15 см). : 60,0 кв.м (по 30 кв.м. с каждой стороны). Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм.  2. Розлив вяжущих материалов (по щебеночному основанию)  Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД90/130 – 60 кв.м  3. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: толщина слоя 5 см: Асфальтобетонная смесь марки А16Вн – 60 кв.м.  Отсыпка проезжей части  грунтового участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, местным каменистым материалом (85,34 куб.м), с последующим разравниванием и уплотнением. Протяженность 113,78 м\*ширина 5м \*толщина 0,15: дальность возки 5 км. | 2034,00  1991,38  42,62  50,00  230,00  96,00  33,90 | -  50,00  230,00  96,00  33,90 | 2034,00  1991,38  42,62 | Администрация Шняевского МО  Администрация Шняевского МО  Администрация Шняевского МО  Администрация Шняевского МО  АдминистрацияШняевского МО  Администрация Шняевского МО | 1309.408  1309,408  524  144,93  60,00  568,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Основное мероприятие «Содержание**   **автомобильных дорог», всего:** | **2024** |  | 100,00 | **100,00** | **-** | Администрация Шняевского МО |  |
| в том числе: | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличная дорожная сеть с. Шняево, с. Белая Гора протяженностью 10,75 км | **2024** | Зимнее содержание дорог, очистка от снега | 100,00 | 100,00 | - | Администрация Шняевского МО |  |
| **Итого по муниципальной программе:** | | | **2 543,90** | **509,90** | **2 034,00** |  |  |

**Глава администрации Шняевского**

**муниципального образования Ю.Н. Юртаев**