ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

(Устройство ограждения территории кладбища с.Хватовка Базарно-Карабулакского МР Саратовской области)

Свободинское  муниципальное образование

Базарно-Карабулакский муниципальный район

городское поселение

1. Общие сведения о муниципальном образовании.

1.1.  Численность населения муниципального образования:  5738 человека.

1.2. Численность населения части территории муниципального образования.

1.3. Наименования населенных пунктов, входящих в муниципальное образование (образующих  часть территории муниципального образования, на которой планируется реализация проекта), с указанием численности населения каждого из них:

1) рабочий поселок Свободный  – 1973 человека;

2) село Хватовка – 1707 человек;

3) село Степная Нееловка - 87 человек;

4) село Казанла  – 746 человек;

5) село с.Новая Жуковка – 117 человек;

6) село Адоевщина – 279 человек;

7) село село Рязайкино –5 человек;

8) село Лесная Нееловка – 461 человек;

9) село Равнинное – 41 человека;

10) село Большой Содом – 224 человек;

11)  село 2-я Ханеневка -74 человек;

12)  деревня Хмелевка – 24 человек

1.4. Наименование населенного пункта, в котором планируется реализация проекта: село Хватовка.

2. Описание проекта

2.1. Направление проекта: организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

2.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

Кладбища  в с.Хватовка ограждены деревянным забором, который уже  пришел в негодность, центральные ворота  от времени совсем разрушились. Более того во многих местах ограждение почти отсутствует из-за  изношенности.  Отсутствие ограждения способствует свободному доступу скота и диких животных. Ежегодно совместно с жителями организуется субботник по уборке кладбищ, а также производится ремонт ограждения по мере возможности, исходя из наличия финансовых средств.

В целях сохранности и увековечения вышеуказанного объекта, а также памяти умерших и погибших, необходимо произвести замену ограждения на более прочное и долговременное. Для жителей муниципального образования, гостей приезжающих посетить могилы предков участие в программе очень важно. Также на кладбище захоронено много участников Великой Отечественной Войны,  погибших на СВО   односельчан.

2.3. Предложения по решению указанной проблемы

Самостоятельно решить данную проблему не предоставляется возможным,  из-за нехватки бюджетных средств. В результате на собрании граждан было принято решение участвовать в проекте по благоустройству кладбищ  (Устройство ограждения территории кладбища с.Хватовка Базарно-Карабулакского МР Саратовской области).

Участвуя в программе поддержки местных инициатив, можно ускорить решение данной проблемы и создать комфортные условия для посещения жителями и гостями села мест захоронения и избежать загрязнение окружающей среды.

2.4. Предварительный расчет затрат на реализацию проекта

| № п/п | Мероприятия по реализации проекта <*> | Оценка (рублей) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | За счет денежных средств, всего | 1535616,61 |  |
|  | в том числе: | Х | Х |
| 1.1. | Устройство ограждения территории кладбища села Хватовка Базарно-Карабулакского МР Саратовской области | 1535616,61 |  |
| 1.2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 2. | За счет имущественного участия, всего |  |  |
|  | в том числе: | Х | Х |
| 2.1. |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 3. | За счет трудового участия, всего |  |  |
|  | в том числе: | Х | Х |
| 3.1. |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Итого: |  | 1535616,61 |  |

2.5. Ожидаемые результаты:

- обеспечение сохранности и содержание кладбища;

- снижение социальной напряженности среди населения;

- повышение эксплуатационной надёжности, за счёт металлического ограждения;

- уменьшение доли муниципальных объектов, не соответствующих санитарным требованиям.

3. Информация для оценки проекта

3.1. Финансовое участие в реализации проекта

## Таблица 1

Планируемые источники финансирования мероприятий проекта

(в денежной форме)

| № п/п | Виды источников | Сумма (рублей) | Доля (процентов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Средства местного бюджета (не менее 10 процентов от стоимости проекта) | 307123,32 | 20,0 |
| 2. | Инициативные платежи: |  |  |
| 2.1. | граждан (не менее 5 процентов от стоимости проекта для городского округа, городского поселения и не менее 3 процентов от стоимости проекта для сельского поселения) | 76780,83 | 5,0 |
| 2.2. | индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 153661,66 | 10,0 |
| 3. | Субсидия из областного бюджета | 998150,80 | 65,0 |
| Итого стоимость проекта (объем финансового обеспечения за счет всех источников): |  | 1535616,61 | 100,0 |

## Таблица 2

Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (расшифровка суммы строки 2.2 таблицы 1 пункта 3.1)

| № п/п | Наименование индивидуального предпринимателя юридического лица | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ООО «Агрофирма «Пегас» | 153661,66 |
|  | Итого: | 153661,66 |

3.2. Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта (согласно приложению № 1 к инициативному проекту)

3.2.1. Общая стоимость имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц в рублях.

3.2.2. Стоимость имущественного и (или) трудового участия населения в рублях.

3.2.3. Стоимость имущественного и (или) трудового участия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рублях.

3.3. Социальная эффективность реализации проекта.

Характеристика населения муниципального образования (части муниципального образования), которое получит пользу от реализации проекта (например: дети дошкольного возраста, дети школьного возраста, молодежь, жители пожилого возраста, трудоспособное население, население, проживающие на определенной улице населенного пункта, и т.д.)

Прямыми благополучателями являются всё население Свободинского муниципального образования. На кладбище похоронены люди, которые создавали колхозы, ветераны войны, простые труженики, заслуженные врачи, ветераны ВОВ, погибшие односельчане на СВО   - все они  внесли вклад в развитие поселения.  Захоронить  на малую родину привозят не только местных, но и с других городов, районов, сел. Уехавшие из села  жители, приезжают посетить умерших родственников.

Число благополучателей - 6000 человек.

3.4. Участие населения в определении и рассмотрении проекта

Число лиц, принявших участие в обсуждении, определении соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации и поддержки проекта - 285 человек.

(согласно протоколу схода, собрания или конференции граждан, результатам опроса граждан)

3.5. Способы информирования

| Использование способов информирования населения при реализации проекта |  |  | примечание/ ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с пунктом 8 статьи 49 Федерального закона от 20.03.2025 N 33- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти"»: |  |  |  |
| Использование официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | да |  | да https://admbk.ru/ |
| Использование официального сайта муниципального района | нет |  | Да https://admbk.ru/ |
| Доведение информации до сведения граждан старостой сельского населенного пункта | да |  | Участие в собрании граждан |
| Дополнительные способы<*>: |  |  |  |
| Использование информационных стендов | да | Объявление |  |
| Публикации в печатных средствах массовой информации | да | нет |  |
| Освещение проекта в телевизионной передаче | нет |  |  |
| Информация в социальных сетях | да | https://vk.com/wall-217173610_1901 |  |
| Иные способы: | нет |  |  |

4. Планируемая дата завершения реализации проекта «01» октября 2026 года.

5. Сведения об инициаторах проекта

Ответственное лицо (руководитель инициативной группы)

| Ф.И.О. полностью | Косякова Елена Вячеславовна |
| --- | --- |
| род деятельности | служащая |
| контактный телефон | 8-996-265-04-77 |
| e-mail | - |

Список инициаторов проекта (Ф.И.О. полностью, род деятельности):

- Косякова Елена Вячеславовна, старший инспектор военно-учетного стола;

- Макаричева Татьяна Викторовна, инспектор отдела кадров ООО «Снежное»;

- Рябова Людмила Юрьевна, пенсионерка»;

- Кукунина Ирина Александровна, начальник почтового отделения с.Хватовка;

- Косяков Александр Валерьевич, начальник Пожарного поста  с.Хватовка»;

- Солодкова Ольга Александровна, социальный работник»;

- Коротин Сергей Анатольевич, учитель технологии филиала «МБОУ СОШ № 1 р.п.Базарный Карабулак»  с.Хватовка ;

- Исаев Петр Константинович, староста с.Хватовка;

- Салина Вероника Викторовна, художественный руководитель МБУК КДЦ Свободинского МО»;

- Кузнецова Ольга Валерьевна, завхоз  ГАУ СО «Хватовский ДИПИ»

6. Сведения об ответственном за реализацию проекта от администрации муниципального образования

| Ф.И.О. полностью | Панкратов Сергей Петрович |
| --- | --- |
| должность | Глава администрации |
| контактный телефон | 89271656399 |
| e-mail | hvatovka.mo@mail.ru |

7. Дополнительная информация и комментарии: _______________________________________________________________________.

| Глава администрации Свободинского муниципального образования |  | С.П.Панкратов |
| --- | --- | --- |

«____» __________2026 г.

## Приложение № 1 к инициативному проекту

Планируемое имущественное или трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта

«Устройство ограждения территории кладбища с. Хватовка Базарно-Карабулакского МР Саратовской области»

Свободинское муниципальное образование

Базарно-Карабулакский муниципальный район

городское поселение

(в соответствии с пунктом 3.2. Приложение № 1 к Положению о порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов)

Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта: 00,00 рублей,

в том числе:

1. Стоимость имущественного и (или) трудового участия населения в рублях 00,00 рублей в том числе:

1.1. Имущественное участие (безвозмездное предоставление товаров, материалов):

| № п/п | Наименования товаров | Единица измерения (шт, кг, м и т.д.) | Количество | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

1.2. Трудовое участие (безвозмездное выполнение работ):

| № п/п | Виды работ | Единица измерения (человек-час, норма-час, м, м2, м3 и т.д.) | Объем работ | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

2. Стоимость имущественного и (или) трудового участия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рублях 00,00, в том числе:

2.1. Имущественное участие (безвозмездное предоставление товаров, материалов):

| № п/п | Наименования индивидуальных предпринимателей/ юридических лиц | Наименование товаров | Единица измерения (шт, кг, м и т.д.) | Коли-чество | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

2.2. Трудовое участие (безвозмездное выполнение работ):

| № п/п | Наименования индивидуальных предпринимателей/ юридических лиц | Вид работ (услуг) | Единица измерения (человек-час, норма-час, м, м2, м3 и т.д.) | Объем работ | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации Свободинского

муниципального образования                                                             С.П.Панкратов

Ответственное лицо

(руководитель инициативной группы)                                                Е.В.Косякова

## Приложение № 2 к инициативному проекту

Информация о правоустанавливающих документах по объектам недвижимости и принятых в соответствии с соответствии  со статьей 49  Федерального закона от 20.03.2025   N 33- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»нормативных правовых актах представительного органа муниципального образования

1. Информация о правоустанавливающих документах по объектам недвижимости <*>

| Тип объекта | Сведения, необходимые для идентификации объекта недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (кадастровый номер (или условный номер) объекта, адрес объекта и др.) |
| --- | --- |

--------------------------------

<*> заполняется в случае непредставления документов, указанных в подпункте «г» пункта 7 Положения о порядке предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов

2. Информация о принятых в соответствии  с пунктом 2 статьи 49  Федерального закона от 20.03.2025 N 33- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» нормативных правовых актах представительного органа муниципального образования

| Реквизиты нормативного правового акта |  |  | Наименование нормативного правового акта | Ссылка на акт в сети Интернет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Дата | Номер |  |  |
| Решение | 08.12.2025 | 55 | Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Свободинском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского Свободинского | https://admbk.ru/munitsipalnye-obrazovaniya/svobodinskoe-mo |

Глава администрации Свободинского

муниципального образования                                                            С.П.Панкратов