Администрация

Базарно-Карабулакского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

Саратовской области

постановление

От 14.03.2024                                                                                                                       №  269

р.п. Базарный Карабулак

О внесении изменений в постановление

администрации Базарно-Карабулакского

муниципального района от 20.12.2023 года № 1516

«Об утверждении муниципальной программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах

Базарно-Карабулакского муниципального района»

В целях своевременного ремонта и обеспечения сохранности, автомобильных дорог, улучшения качества содержания дорожной сети, на основании: Федерального закона от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 8.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»; в соответствии  со ст. 179.4  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Базарно – Карабулакского муниципального района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации Базарно - Карабулакского муниципального района от 20.12.2023 года № 1516 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно - Карабулакского муниципального района»  внести следующие изменения:

1.1. Изложить раздел 3 Программные мероприятия приложение №1 к Постановлению администрации Базарно-Карабулакского муниципального района от 20.12.2023 года № 1516 «Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации Базарно–Карабулакского муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района И.А. Будеева.

Глава муниципального района                                                                         Н.В. Трошина

Приложение № 1

к разделу 3 «Программные мероприятия»

Перечень программных мероприятий

тыс.руб.

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполне-ния | Виды работ | Ожидаемые результаты (выполнение объемов), кв. м. | Объемы финансирования | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета. тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района, всего: | 2024 |  | 29 332 | 32 914,4 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| 1. Разворотно-посадочная площадка по ул. Топольчанская, 2 (у нового корпуса ЦРБ и въезда на территорию ЦРБ) в р.п. Базарный Карабулак | 2024 | 1. Исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала; 2.Розлив вяжущих материалов; 3. 3. Устройство покрытия толщиной 5 см из из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки А16, тип Вн | 1 979 кв.м. | 1 875,0 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| 2. Автомобильная дорога «Б.Карабулак-Адоевщина-Казанла-Н.Жуковка» на участке км 0+000 – км 1+020 | 2024 | 1. Исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала; 2.Розлив вяжущих материалов; 3. 3. Устройство покрытия толщиной 5 см из из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки А16, тип Вн | 6 802 кв.м. | 6 444,7 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| 3. Осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Базарно-Карабулакского муниципального района - разворотно-посадочная площадка по ул. Топольчанская, 2 (у нового корпуса ЦРБ и въезда на территорию ЦРБ) в р.п. Базарный Карабулак; Автомобильная дорога «Б.Карабулак-Адоевщина-Казанла-Н.Жуковка» на участке км 0+000 – км 1+020 | 2024 |  |  | 19,8 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| 4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области | 2024 | 1.Розлив вяжущих материалов. 3. 2. Устройство покрытия толщиной 5 см из из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки А16, тип Вн | 20 551 | 24 574,9 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| Приобретение дорожно-эксплуатационной техники | 2024 | 1. Приобретение универсальной дорожной машины на базе трактора типа Беларус МТЗ-82 с навесным оборудованием, в том числе погрузочным оборудованием с ковшом, гидроповоротным отвалом и щеточным устройством | 1 ед. | 2 900,0 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| Содержание автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района, всего: | 2024 |  |  | 9 110,4 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. Автомобильные дороги в границах Базарно-Карабулакского муниципального района, протяженностью 130,803 км. | 2024 | 1.Зимнее содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского МР -130,803 км 2.Скашивание травы косилкой на обочинах автодорог в границах Базарно-Карабулакского МР 130,803км*2=261,6 км/прохода 3.Дорожная разметка на автомобильных дорогах в границах Базарно-Карабулакского МР 4. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского МР 5. Обрезка крон деревьев на автомобильной дороге «Лесная Нееловка-Ханеневка 2-я» | 130,803 км 261,6 км/прохода 10,576 км 2 986 кв. м. 625 шт. | 3 000,0 600,0 832,0 4 478,4 200,0 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| ИТОГО: |  |  |  | 44 924,8 |  |

Заведующий сектором делопроизводства и кадровой работы                                                                                                                                                   С.Е. Павлова

Приложение № 2

к разделу 3 «Программные мероприятия»

Перечень программных мероприятий

тыс.руб.

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполне-ния | Виды работ | Ожидаемые результаты (выполнение объемов) | Объемы финансирования | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципаль-ного района, всего: | 2025 | 1. Ремонт автомобильных дорог в р.п. Базарный Карабулак | 39 084 кв.м. | 8727,2 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| Содержание автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района, всего: | 2025 | 1.Зимнее содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского МР -130,803 км 2.Скашивание травы косилкой обочин 130,8км*2=261,6 км. 3.Дорожная разметка на автомобильных дорогах р.п. Базарный Карабулак | 130,803 км 261,6 км/прохода 10,576 км | 14343,3 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| ИТОГО: |  |  |  | 23 070,5 |  |

Заведующий сектором делопроизводства и кадровой работы                                                                                                                                                   С.Е. Павлова

Приложение № 3

к разделу 3 «Программные мероприятия»

Перечень программных мероприятий

тыс.руб.

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполне-ния | Виды работ | Ожидаемые результаты (выполнение объемов) | Объемы финансирования | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района | 2026 |  | 39 955 кв.м. | 9 027,0 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| Содержание автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района, всего: | 2026 |  | 130,803 км | 15 017,5 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| ИТОГО: |  |  |  | 24 044,5 |  |

Заведующий сектором делопроизводства и кадровой работы                                                                                                                                                   С.Е. Павлова