Администрация

Базарно-Карабулакского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

Саратовской области

постановление

От 15.07.2024                                                                                                                              № 755

р.п. Базарный Карабулак

О внесении изменений в постановление

№ 1381 от 29.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», в целях своевременного ремонта и обеспечения сохранности автомобильных дорог, улучшения качества содержания улично-дорожной сети, руководствуясь Уставом Базарно-Карабулакского муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление № 1381  от 29.12.2022 г. «Об  утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»» (с изм. от 17.02.2023г. № 157, от 30.03.2023г. № 303, от 10.07.2023г. № 704, от 12.01.2024г. № 21, от 16.02.2024г. №166, от 13.06.2024г. №620, от 27.06.2024г. №684) следующие изменения:

1) Приложение №2 к разделу 3 «Программные мероприятия» программы изложить в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района                                                            Н.В. Трошина

Приложение к постановлению администрации района

от _______________ г. № _____ «Приложение №2

к разделу 3 «Программные мероприятия»»

Перечень программных мероприятий

тыс.руб.

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполне-ния | Виды работ | Ожидаемые результаты (выполнение объемов) | Объемы финансирования | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог», всего: | 2024 г. |  | 8 386 кв.м. | 11 593,16 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - за счет транспортного налога: |  |  | 8 386 кв.м. | 10 063,60 |  |
| Разворотная площадка в рп. Базарный Карабулак, по ул. Топольчанская | 2024 г. | 1.Розлив вяжущих материалов. 2. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки А16, тип Вн | 1 155 кв.м. | 1 386,00 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| Автомобильные дороги в рп. Базарный Карабулак по ул. Топольчанская на участке примыкание ул. Пионерская – примыкание ул. Чернышевского 166 м * 6,0 м = 996 кв.м. – основная дорога = 596 кв.м. – уширение вдоль забора ЦРБ итого: 996 + 596 = 1592 кв. м. | 2024 г. | 1.Розлив вяжущих материалов. 2. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки А16, тип Вн | 1 592 кв.м. | 1 910,40 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| Автомобильные дороги в рп. Базарный Карабулак на участке примыкания ул. Ленина – ул. Новая 330 м * 4,5 м = 1485 кв.м. – основная дорога 85 кв. м. – уширение на примыкании к ул. Ленина 160 кв.м. – разворотная площадка на примыкании к ул. Новая итого: 1485+85+160 = 1730 | 2024 г. | 1.Розлив вяжущих материалов. 2. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки А16, тип Вн | 1 730 кв.м. | 2 076,00 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| Автомобильная дорога в рп. Базарный Карабулак по ул. Комсомольская 1000 м *4,5 м. = 4500 кв.м. | 2024 г. | 1.Розлив вяжущих материалов. 2. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки А16, тип Вн | 3 909 кв.м. | 4 691,20 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| - за счет акцизов: |  |  |  | 1 529,56 |  |
| р.п. Базарный Карабулак, ул. Чкалова | 2024г. | Отсыпка щебнем |  | 1 529,56 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| 2. Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог», всего: | 2024 г. |  |  | 1 817,44 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| р.п. Базарный Карабулак – автомобильные дороги по улицам следования 2-го автобусного маршрута. | 2024 г. | Ямочный ремонт. |  | 410,00 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| р.п. Базарный Карабулак | 2024 г. | Ремонтное профилирование грунтовых дорог |  | 45,17 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| Пешеходные переходы на автомобильных дорог по ул. Халтурина, ул. Красная, ул. Луговая, ул. Льва Толстого, ул. Социальная, ул. Революции, ул. Пионерская, ул. Ленина, ул. Некрасова в рп. Базарный Карабулак | 2024 г. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» |  | 164,64 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| р.п. Базарный Карабулак, зимнее содержание автомобильных дорог по улицам следования 2-го автобусного маршрута и улично-дорожной сети в р.п. Базарный Карабулак | 2024 г. | Очистка от снега, распределение песко – соляной смеси КДМ мощностью более 270 л.с. |  | 1 197,63 | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района |
| ИТОГО: |  |  |  | 13 410,60 |  |

Заведующая сектором делопроизводства

и кадровой работы                                                                                                              С.Е. Павлова