АДМИНИСТРАЦИЯ

Базарно-Карабулакского муниципального района

Саратовской области

постановление

От  28.12.2024		                                                             № 1967

р.п. Базарный Карабулак

| О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области», утвержденную постановлением администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области от 12.03.2024 г. № 262 |  |  |
| --- | --- | --- |

В целях повышения эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Базарно-Карабулакского муниципального района, улучшения качества предоставляемых услуг населению, в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, оРруководствуясь Уставом Базарно-Карабулакского муниципального района  Саратовской области, администрация Базарно-Карабулакского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Базарно - Карабулакского муниципального образования Базарно - Карабулакского муниципального района Саратовской области»., утвержденную постановлением  администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области от 12.03.2024 г. № 262  следующие изменения:

1.1. в разделе 1 Паспорта муниципальной программы пункт «ресурсное обеспечение программы» (Объемы и источники финансирования) изложить  в новой редакции:

«Прогнозный объем финансирования Программы на 2024 г.

составляет 2379,5 тыс. руб., в том числе:

- 0 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

-  0 тыс.руб. – средства областного района;

-  2379.5  тыс.руб. – средства местного бюджета;

-  0 тыс.руб. – средства внебюджетных источников

1.2.раздел 4 изложить  в  новой редакции:

В рамках выполнения мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, имеется локально-сметный расчет по ремонту и замена подводящего трубопровода и фильтрующих элементов на станции обезжелезования и очистки питьевой воды в р.п.Базарный Карабулак.

Сметная  стоимость составляет 950,0  тыс.руб.

Провести работы по подключению нового спортивного объекта (ледовая арена) к   скважине водоснабжения.

Сметная  стоимость составляет 1429,5 тыс.руб.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на 2024г составляет 950,00 тыс.руб., в том числе:

- 0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 0  тыс. руб. – средства областного района;

-  2379,5 тыс. руб. – средства местного бюджета;

-  0 тыс.руб. – средства внебюджетных источников

(объемы и источники финансирования см. в приложении № 1).

2. Направить постановление для официального опубликования и размещения на официальном сайте администрации Базарно-Карабулакского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Базарно-Карабулакского муниципального района И.А.Будеева.

Глава муниципального района                                                                       Трошина Н.В.

Приложение № 1 к постановлению администрации района от ____________№ _________

Перечень программных мероприятий, объемы и источники финансирования

Основное мероприятие "Развитие системы коммунальной инфраструктуры"

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Финансовые затраты (тыс. руб.) | в том числе средства бюджета: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федеральные | областные | местные | внебюджетные |
| 1 | Ремонт и замена подводящего трубопровода и фильтрующих элементов на станции обезжелезования и очистки питьевой воды в р.п.Базарный Карабулак | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального образования района | 2024 | 950,00 | 0 | 0 | 950 | 0 |
| 2 | Провести работы по подключению нового спортивного объекта (ледовая арена) к скважине водоснабжения. | Администрация Базарно-Карабулакского муниципального образования района | 2024 | 1429,5 |  |  | 1429,5 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 2379,5 | 0 | 0 | 2379,5 | 0 |

Глава муниципального района                                                                                                                                       Н.В. Трошина

Начальник финансового управления

администрации района                                                                                                                                                     Е.А. Малышева