Администрация

Базарно-Карабулакского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

Саратовской области

постановление

От 29.12.2025                                                                                                                         № 1626

р.п. Базарный Карабулак

О внесении изменений в постановление

№ 1381 от 29.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», в целях своевременного ремонта и обеспечения сохранности автомобильных дорог, улучшения качества содержания улично-дорожной сети, руководствуясь Уставом Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление № 1381  от 29.12.2022 г. «Об  утверждении муниципальнойпрограммы«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Базарно-Карабулакского Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района»(с изм. от 17.02.2023г. № 157, от 30.03.2023г. № 303, от 10.07.2023г. № 704, от 12.01.2024г. № 21, от 16.02.2024г. №166, от 13.06.2024г. №620, от 27.06.2024г. №684, от 15.07.2024г. №755, от 30.07.2024г. №814, от 10.10.2024г. №1179, , от 28.12.2024г. № 1965, от 12.03.2025г. №381, от 03.04.2025г. №518, от 15.04.2025г. №553, от 17.06.2025г. №799, от 23.06.2025г. №813, от 04.08.2025г. №970, 01.09.2025г. №1073) следующие изменения:

- в паспорте муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Базарно-Карабулакского Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района»:

- строку «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:

«Программные мероприятия согласно приложениям «Перечень программных мероприятий  на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы.»;

- в строке «Сроки реализации Программы» цифры «2023-2027» заменить цифрами «2023-2028»;

-  строку «Объем и источники финансирования Программы»  изложить в следующей редакции:

«Общий объем  финансирования программы составляет– 80 126,46  тыс. руб., в том числе:

на 2023 год – 3 046,10 тыс. руб.;

на 2024 год – 13 410,60 тыс. руб.;

на 2025 год – 22 597,76 тыс. руб.;

на 2026 год – 14 222,00  тыс.руб.;

на 2027 год – 14125,00 тыс.руб.;

на 2028 год – 12725,00 тыс. руб.

Источник финансирования - бюджет Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области.

Объемы и источники финансирования  ежегодно уточняются при формировании бюджета Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на соответствующий год.»;

2) в разделе 3 « Программные мероприятия (приложение №1, №2, №3) после цифр «1,2,3, 4, 5» добавить цифру «,6»;

3)в разделе 5 «Сроки реализации программы» цифры «2023-2025» заменить цифрами «2023-2028»».

4) в разделе 7 таблицы «Целевые показатели программы«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района» добавить столбец «2028 год» следующего содержания:

«Снижение уровня аварийности за счет улучшения состояния 96 %;

Доля отремонтируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт 90%.»

5) Приложение № 4,5 к разделу 3 «Программные мероприятия» программы изложить в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

6) Добавить приложение № 6 к разделу 3 «Программные мероприятия» программы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района                                                            А.Д. Курочкин

Приложение к постановлению администрации района

от _______________ г. № _____

«Приложение №4

к разделу 3 «Программные мероприятия»

Перечень программных мероприятий

тыс.руб.

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполне-ния | Виды работ | Ожидаемые результаты (выполнение объемов) | Объемы финансирования | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог», всего: | 2026 г. |  |  | 12 222,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - за счет транспортного налога: |  |  |  | 10 600,00 |  |
| автомобильная дорога в рп. Базарный Карабулакул. Помяловского | 2026 г. | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки А16, тип Вн | 0,430 км. | 3 000,00 | МКУ «Учреждение по хозяйственному обслуживанию Базарно-Карабулакского муниципального образования» |
| автомобильная дорога в рп. Базарный Карабулак, ул. Комсомольская | 2026 г. | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки А16, тип Вн | 0,900 км. | 7 600,00 |  |
| - за счет акцизов: |  |  |  | 1 622,00 |  |
| автомобильная дорога в рп. Базарный Карабулак, ул. Мира | 2026 г. | Отсыпка щебнем | 0,280 км. | 324,40 | МКУ «Учреждение по хозяйственному обслуживанию Базарно-Карабулакского муниципального образования» |
| автомобильная дорога в рп. Базарный Карабулак, ул. Подгорная | 2026 г. | Отсыпка щебнем | 0,200 км. | 324,40 |  |
| автомобильная дорога в рп. Базарный Карабулак, ул. Новая | 2026 г. | Отсыпка щебнем | 0,680 км. | 324,40 |  |
| автомобильная дорога в рп. Базарный Карабулак, ул. Карла Маркса | 2026 г. | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих а/б смесей плотных мемелкозернистых типа АБВ. Асфальтобетон – марки А16, тип Вн | 0,690 км. | 324,40 |  |
| автомобильная дорога в рп. Базарный Карабулак, ул. Л.Толстого | 2026 г. | Отсыпка щебнем | 1,400 км. | 324,40 |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог», всего: | 2026 г. |  |  | 2 000,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| р.п. Базарный Карабулак – автомобильные дороги по улицам следования 2-го автобусного маршрута. | 2026 г. | Ямочный ремонт. |  | 731,00 | МКУ «Учреждение по хозяйственному обслуживанию Базарно-Карабулакского муниципального образования» |
| р.п. Базарный Карабулак | 2026 г. | Ремонтное профилирование грунтовых дорог |  | 69,00 |  |
| р.п. Базарный Карабулак, зимнее содержание автомобильных дорог по улицам следования 2-го автобусного маршрута и улично-дорожной сети в р.п. Базарный Карабулак | 2026 г. | Очистка от снега, распределение песко – соляной смеси КДМ мощностью более 270 л.с. |  | 1 200,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 14 222,00 |  |

Начальник отдела делопроизводства

и кадровой работы                                                                                           С.Е. Павлова

«Приложение №5

к разделу 3 «Программные мероприятия»

Перечень программных мероприятий

тыс.руб.

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполне-ния | Виды работ | Ожидаемые результаты (выполнение объемов) | Объемы финансирования | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог», всего: | 2027 г. |  |  | 12 600,00 | МКУ «Учреждение по хозяйственному обслуживанию Базарно-Карабулакского муниципального образования» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - за счет транспортного налога: |  |  |  | 10 600,00 |  |
| - за счет акцизов: |  |  |  | 2 000,00 |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог», всего: | 2027 г. |  |  | 1 525,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| р.п. Базарный Карабулак – автомобильные дороги по улицам следования 2-го автобусного маршрута. | 2027 г. | Ямочный ремонт. |  | 750,00 | МКУ «Учреждение по хозяйственному обслуживанию Базарно-Карабулакского муниципального образования» |
| р.п. Базарный Карабулак | 2027 г. | Ремонтное профилирование грунтовых дорог |  | 50,00 |  |
| р.п. Базарный Карабулак, зимнее содержание автомобильных дорог по улицам следования 2-го автобусного маршрута и улично-дорожной сети в р.п. Базарный Карабулак | 2027 г. | Очистка от снега, распределение песко – соляной смеси КДМ мощностью более 270 л.с. |  | 725,0, |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 14125,00 |  |

Начальник отдела делопроизводства

и кадровой работы С.Е. Павлова

«Приложение №6

к разделу 3 «Программные мероприятия»

Перечень программных мероприятий

тыс.руб.

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполне-ния | Виды работ | Ожидаемые результаты (выполнение объемов) | Объемы финансирования | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий«Ремонт автомобильных дорог», всего: | 2028 г. |  |  | 12 600,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - за счет транспортного налога: |  |  |  | 10 600,00 | МКУ «Учреждение по хозяйственному обслуживанию Базарно-Карабулакского муниципального образования» |
| - за счет акцизов: |  |  |  | 2 000,00 |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий«Содержание автомобильных дорог», всего: | 2028 г. |  |  | 125,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| р.п. Базарный Карабулак – автомобильные дороги по улицам следования 2-го автобусного маршрута. | 2028 г. | Ямочный ремонт. |  | - | МКУ «Учреждение по хозяйственному обслуживанию Базарно-Карабулакского муниципального образования» |
| р.п. Базарный Карабулак | 2028 г. | Ремонтное профилирование грунтовых дорог |  | 125,00 |  |
| р.п. Базарный Карабулак, зимнее содержание автомобильных дорог по улицам следования 2-го автобусного маршрута и улично-дорожной сети в р.п. Базарный Карабулак | 2028 г. | Очистка от снега, распределение песко – соляной смеси КДМ мощностью более 270 л.с. |  | - |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 12 725,00 |  |

Начальник отдела делопроизводства

и кадровой работы С.Е. Павлова