АДМИНИСТРАЦИЯ

Базарно-Карабулакского муниципального района

Саратовской области

постановление

От 30.12.2025		                                                                   № 1634

р.п. Базарный Карабулак

О внесении изменений и дополнений в постановление № 893 от 04.12.2020г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района»

В соответствии со ст. 15, 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», законом Саратовской области от 30.09.2014г. №119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» и Закон Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области»», в целях обеспечения органом местного самоуправления бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, на территории Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района, руководствуясь Уставом Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района  от 04.12.2020 года № 893 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой  земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района»» (с изменениями от 10.11.2022г. № 1194, от 22.01.2024г. № 44, от 24.12.2024г.      № 1896) следующие изменения:

- В паспорте муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой  земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района» следующие изменения:

- в пункте 1.9. «Сроки реализации» цифры «2022-2027» заменить цифрами «2022-2028»;

- пункт 1.10 «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Источник финансирования Программы: бюджет Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области и внебюджетные источники.

Общий объем  финансирования программных мероприятий составляет – 6 090,0 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 390,0 тыс. руб., в том числе по годам:

на 2022 год –  0,0 тыс. руб.;

на 2023 год –  0,0 тыс. руб.;

на 2024 год – 0,0 тыс. руб.;

на 2025 год – 0,0 тыс. руб.;

на 2026 год – 130,0 тыс. руб.;

на 2027 год – 130,0 тыс. руб.;

на 2028 год – 130,0 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 5 700,0 тыс. руб., в том числе по годам:

на 2022 год –  0,0 тыс. руб.;

на 2023 год –  0,0 тыс. руб.;

на 2024 год – 0,0 тыс. руб.;

на 2025 год – 0,0 тыс. руб.;

на 2026 год – 1 900,0 тыс. руб.;

на 2027 год – 1 900,0 тыс. руб.;

на 2028 год – 1 900,0 тыс. руб.;».

2) В разделе 5 «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» читать в новой редакции:

«Источник финансирования Программы – бюджет Базарно-Карабулакского городского поселения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2022 – 2028 годах составляет 6090,0 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 390,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 5700,0 тыс. руб.

По  годам:

2022 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета- 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета- 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета- 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета- 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 6090,0 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета- 130,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 1900,0 тыс. руб.;

2027 год – 6090,0 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета- 130,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 1900,0 тыс. руб.;

2028 год – 6090,0 тыс. руб.; в том числе: средства местного бюджета- 130,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 1900,0 тыс. руб.;»

3) Таблицу №1 раздела 8 «Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4) Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение инженерной инфраструктурой  земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Базарно-Карабулакского муниципального района А.В. Ганина.

Глава муниципального района                                                                      А.Д. Курочкин

## Приложение №1 к постановлению администрации

Базарно-Карабулакского муниципального района от «_____»___________________2025г. № _____

### «Таблица N 1»

| № п/п | Индикаторы | Единица измерений | Всего | По годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию водозаборных сооружений: скважин водонапорных башен | шт. шт. | 1 1 | - - | - - | 1 1 | - - | - - |
| 2 | Ввод в эксплуатацию водонапорных сетей | погонный метр | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 3 | Ввод в эксплуатацию безнапорных канализационных трубопроводов | погонный метр | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 4 | Ввод в эксплуатацию автономных жижесборников | шт. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 5 | Ввод в эксплуатацию газопроводов низкого давления | погонный метр | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |

## Приложение №2 к постановлению администрации

Базарно-Карабулакского муниципального района от «_____»___________________2025г. № _____

## «Приложение N 2

к муниципальной программе «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании Базарно -Карабулакского муниципального района.»

Перечень

программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Объем финансирования (тыс. руб.) | График финансирования мероприятий по годам |  |  |  |  |  | Сроки исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | I. 28 земельных участков по ул. Аэродромная в р.п. Базарный Карабулак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водозаборных сооружений. |  | 1680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | июль 2026 г. - декабрь2028г. июль 2026 г. - декабрь 2028г | финансирование: - за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств - 1680,0 тыс. руб. |
| 2 | Строительство водопровода диаметром трубы - 100 мм, протяженностью - 500 п.м. |  | 675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | май 2026 г. - июль 2028 г. май 2026 г. - июль 2028 г. | финансирование: - за счет средств местного бюджета – 75,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств – 600,0 тыс. руб. |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления 540 п.м. |  | 690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | апрель 2026г. август 2028г. апрель 2026г. август 2028г | финансирование: - за счет средств местного бюджета – 90,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств – 600,0 тыс. руб. |
| 4 | Плата за техническое присоединение по индивидуальному тарифу. |  | 346,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,0 | 115,0 | 115,0 | сентябрь 2026г. сентябрь 2028г. | финансирование: - за счет средств местного бюджета – 46,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств –300,0 тыс. руб. |
| 5 | Устройство канализации с автономными жижесборниками 280 п.м., 28 шт. |  | 1262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 422,0 | 420,0 | июль 2026г. -ноябрь 2028г. июль 2026г. -ноябрь 2028г. | финансирование: - за счет средств местного бюджета – 22,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств – 1240,0 тыс. руб. |
| Итого по земельным участкам по ул. Аэродромная в р.п. Б.Карабулак: в том числе: - средства местного бюджета - внебюджетные средства |  |  | 4653,0 233,0 4420,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 1551,0 77,8 1473,2 | 1552,0 78,6 1473,4 | 1550,0 76,6 1473,4 |  |  |
|  |  | II. 6 земельных участков по ул. Софьи Перовской в р.п. Базарный Карабулак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопровода диаметром 63 мм от скважины по ул. Строителей протяженностью - 450 п.м. |  | 801,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | май 2026г. - сентябрь 2028г. май 2026г. - сентябрь 2028г. | финансирование: - за счет средств местного бюджета – 71,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств – 730,0 тыс. руб. |
| 2 | Плата за техническое присоединение по индивидуальному тарифу за электроснабжение |  | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 31,0 | 33,0 | сентябрь 2026г.- сентябрь 2028г. | финансирование: - за счет средств местного бюджета – 16,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств – 80,0 тыс. руб. |
| 3 | Строительство газопровода низкого давления протяженностью 100 п.м. |  | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | май 2026г. - август 2028г. май 2026г. - август 2028г. | финансирование: - за счет средств местного бюджета – 30,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств – 186,0 тыс. руб. |
| 4 | Устройство безнапорного канализационного трубопровода с автономными жижесборниками 60 п.м., 6 шт. |  | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | май 2026г. - октябрь 2028г.; май 2026г. - октябрь 2028г. | финансирование: - за счет средств местного бюджета – 40,0 тыс. руб. - за счет внебюджетных средств – 284,0 тыс. руб. |
| Итого по земельным участкам по ул. Софьи Перовской в р.п. Б.Карабулак: в том числе: - средства местного бюджета - внебюджетные средства |  |  | 1437,0 157,0 1280,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 479,0 52,2 426,8 | 478,0 51,4 426,6 | 480,0 53,4 426,6 |  |  |
| Всего по Программе в том числе: - средства местного бюджета - внебюджетные средства |  |  | 6090,0 390,0 5700,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 2030,0 130,0 1900,0 | 2030,0 130,0 1900,0 | 2030,0 130,0 1900,0 |  |  |

Верно: Начальник отдела делопроизводства

и кадровой работы                                                                                                                                                                                   С.Е. Павлова