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АДМИНИСТРАЦИЯ

 Базарно-Карабулакского муниципального района

Саратовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2026                                                                                                        № 629
р.п. Базарный-Карабулак   

Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы

в сфере теплоснабжения на         2027-2029 годы единой теплоснабжающей организацией ООО «Коммунальные системы Карабулака» осуществляющей свою деятельность на территории Базарно-Карабулакского муниципального района

         В соответствии с Федеральным законам от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требованиями к составу и содержанию таких программ, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 №410, руководствуясь Уставом Базарно-Карабулакского муниципального района, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2027-2029 годы единой теплоснабжающей организацией ООО «Коммунальные системы Карабулака» осуществляющей свою деятельность на территории Базарно-Карабулакского муниципального района        

         2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

         3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Ганина А.В.

Глава муниципального района                                                                    А.С. Кушнарев

                                                                                                                     Приложение к постановлению 
                                                                                                                     администрации Базарно-Карабулакского 

                                                                                                                     муниципального района 

                                                                                                                     от 25.08.2026 г.         № 629
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2027-2029 годы единой теплоснабжающей организацией ООО «Коммунальные системы Карабулака» осуществляющей свою деятельность на территории                      Базарно-Карабулакского муниципального района        
I. Общие положения

         1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2027-2029 годы единой теплоснабжающей организацией                  ООО «Коммунальные системы Карабулака» осуществляющей свою деятельность на территории Базарно-Карабулакского муниципального района (далее – Техническое задание) разработано на основании:

-    Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
- Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
- Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требованиями к составу и содержанию таких программ, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 №410.
II. Цели разработки инвестиционной программы
Основной целью разработки и реализации инвестиционной программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития системы теплоснабжения Базарно-Карабулакского муниципального района, в том числе:

1) проведение работ по замене морально устаревшего, физически изношенного и отработавшего нормативный срок эксплуатации оборудования на современное с применением энергосберегающих технологий и высоким уровнем автоматизации процессов производства тепловой энергии;

2) надежная эксплуатация систем теплоснабжения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.

III. Задачи инвестиционной программы

 Основной задачей является эффективное развитие системы коммунального теплоснабжения, а также улучшение параметров качества и надежности существующей системы.

 В рамках реализации поставленной задачи единой теплоснабжающей организации необходимо выполнить комплекс следующих мероприятий:

 - техническое перевооружение объектов теплоснабжения на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг и обеспечения ресурсо- и энергосбережения;

- соблюдение производственной и экологической безопасности при реконструкции системы централизованного теплоснабжения;

- снижение аварийности;

 - снижение степени износа существующих объектов теплоснабжения; 

- обеспечение стабильности работы системы теплоснабжения; 

- повышение экономической эффективности при производстве и передаче тепловой энергии;            
-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры                                                                                             

IV. Срок разработки инвестиционной программы

         Разработку инвестиционной программы осуществить не позднее 30 календарных дней со дня утверждения технического задания.
V. Разработчик инвестиционной программы

         Разработчик инвестиционной программы единая теплоснабжающая организация ООО «Коммунальные системы Карабулака» осуществляющая свою деятельность на территории Базарно-Карабулакского муниципального района.

VI. Требования к инвестиционной программе

           Инвестиционная программа должна содержать:

1. паспорт инвестиционной программы;

2. перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации, в том числе в целях создания цифровой инфраструктуры, объектов системы централизованного теплоснабжения, по обновлению и (или) созданию объектов основных средств и нематериальных активов регулируемой организации, обусловленных необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической инфраструктуры, а также краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, размер капитальных вложений в указанные объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, расходы на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию каждого из объектов системы централизованного теплоснабжения в прогнозных ценах соответствующего года, оцененных с использованием прогнозных индексов цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, описание и место расположения строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

3. плановые значения следующих показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы (в зависимости от состава мероприятий, включаемых в инвестиционную программу):

4. текущие значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения до начала реализации инвестиционной программы, а также плановые значения таких показателей в результате реализации инвестиционной программы по годам реализации;

5. график выполнения мероприятий инвестиционной программы по годам с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения, объемов финансирования мероприятий, а также график ввода отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию по годам;

6. финансовый план регулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям в ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен и по источникам финансирования;

7. анализ существующего состояния систем теплоснабжения и планируемый экономический эффект, полученный в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы.
VII. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы
 В финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы необходимо включить весь комплекс расходов, связанных с проведением следующих мероприятий:

1) проектно-изыскательные работы;

2) приобретение материалов и оборудования;

3) строительно-монтажные работы;

4) работы по замене оборудования;

5) пусконаладочные работы.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Объем финансовых потребностей по годам реализации программы определить в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.
VIII. Финансовые источники реализации инвестиционной программы
Источники финансирования инвестиционной программы определить с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

а) собственные средства регулируемой организации, учтенные при установлении цен (тарифов), в разбивке на амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов, расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке, экономию расходов, достигнутую регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, экономию расходов (в том числе связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем), расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга); 

б) иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в подпункте "а" настоящего пункта; 

 в) займы, кредиты, иные средства, привлеченные на возвратной основе; 

 г) бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов; 

 д) прочие источники финансирования. 

Начальник отдела делопроизводства 
и кадровой работы                                                                                                 Павлова С.Е.
