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Администрация

 Базарно-Карабулакского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

Саратовской области

постановление

От  12.03.2026                                                                                                               
№  204  

р.п. Базарный Карабулак

О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Базарно-Карабулакского

муниципального района от 20.12.2023 года № 1516

«Об утверждении муниципальной программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах 

Базарно-Карабулакского муниципального района» 

В целях своевременного ремонта и обеспечения сохранности, автомобильных дорог, улучшения качества содержания дорожной сети, на основании Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 8.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», в соответствии  со ст. 179.4  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Базарно – Карабулакского муниципального района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района от 20.12.2023 года № 1516 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района» (с изменением от 24.01.2024 года №53, от 22.02.2024 года №207, от 14.03.2024 года №269, от 02.04.2024 года №321, от 10.10.2024 года №1178, от 28.12.2024 года №1968, от 21.02.2025 года №271, от 01.07.2025 года №844, от 17.09.2025 года №1134, от 03.10.2025 года №1213, от 30.12.2025 года №1636), следующие изменения и дополнения:

1.1.  В «Паспорте муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно - Карабулакского муниципального района»:

- строку «Основание разработки Программы» дополнить:
«- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»»;

- строку «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«- общий объем финансирования мероприятий программы составляет – 190 634,0 тыс. рублей;
- общий объем финансирования мероприятий на 2024 год программы 
составляет  - 44 924,8 тыс. рублей;
- общий объем финансирования мероприятий на 2025 год программы 
составляет  - 40 879,4 тыс. рублей;
- общий объем финансирования мероприятий на 2026 год программы 
составляет  - 37 730,0 тыс. рублей;
- общий объем финансирования мероприятий на 2027 год программы 
составляет  - 32 556,4 тыс. рублей;
- общий объем финансирования мероприятий на 2028 год программы 
составляет  - 34 543,4 тыс. рублей;»;
1.2. Приложение № 3 к разделу 3 «Программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3.  Приложение № 4 к разделу 3 «Программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 5 к разделу 3 «Программные мероприятия» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации Базарно–Карабулакского муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Врип главы муниципального района                                                                А.С. Кушнарев
Подготовил    Каширин В.В. _____________________________________________________

Согласовано   Иванов Ю.А.  _____________________________________________________

Согласовано                            _____________________________________________________

Согласовано                            _____________________________________________________ 

Согласовано                            _____________________________________________________

Согласовано                            _____________________________________________________

«____» ________________________ 202__ г.

Приложение №1 

к постановлению администрации     района от _________202__г. № ____

 «Приложение № 3
к разделу 3 «Программные мероприятия»

Перечень программных мероприятий



тыс.руб.

	Наименование мероприятий (объектов)
	Срок исполнения
	Виды работ


	Ожидаемые результаты (выполнение объемов),
кв. м.


	Объемы финансирования
	Ответственные за исполнение

	
	
	
	
	Средства местного бюджета.
тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Ремонт автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района, всего:
	2026
	
	11 234
	26 553,7
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	В том числе
	
	
	
	
	

	1.1 Ремонт автомобильной дороги «Базарный Карабулак-Адоевщина-Казанла-Новая Жуковка» на участке протяженностью 0,631 км
	2026
	1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см

2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня толщиной 15 см
3.  Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей асфальтобетонной смеси 
А16 Вн

4. Отсыпка обочин грунтом толщиной слоя 15 см
	4 164
	12 487,5
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	1.2  Осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильной дороги «Базарный Карабулак-Адоевщина-Казанла-Новая Жуковка» на участке протяженностью 0,631 км
	2026
	
	
	124,9
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	1.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2026
	1. Исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала
2. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей асфальтобетонной смеси 

А16 Вн
	7 070
	13 941,3

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	2. Содержание автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района, всего:
	2026
	
	1 774,0024

 
	10 065,2
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	В том числе:
	
	
	
	
	

	2.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Базарно-Карабулакского муниципального района протяженностью 129,933 км.
	2026
	1.Зимнее содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района протяженностью 129,933 км

2.Скашивание травы косилкой на обочинах автодорог в границах Базарно-Карабулакского МР  

3. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского МР

4. Вырубка деревьев на откосе земляного полотна автомобильной дороги «Лесная Нееловка — Ханеневка 2-я» на участке км 17+100 — км 17+800 справа по ходу километража
	
	4 534,1

426,4
1 131,000

273,7
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	2.2 Обеспечения безопасности дорожного движения
	2026
	Нанесение дорожной разметки 1.14.1. «Зебра» на пешеходных переходах в соответствии с новыми национальными стандартами от 28.02.2014 г.
	
	120,0
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	
	2026
	Оборудование пешеходных переходов дорожными знаками:

2.1 «Главная дорога»

2.4 «Уступите дорогу»

2.6 «Преимущество встречного движения»

2.7 «Преимущество перед встречным движением»

5.19.1, 5.19.2, 1.22 «Пешеходный переход»

3.24 «Ограничение максимальной скорости»

6.4.17 д «Парковка для инвалидов»

3.1 «Въезд запрещен» в соответствии с новыми национальными стандартами от 28.02.2014 г.
	
	375,0
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	
	2026
	Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе при использовании питбайков и мопедов;


	
	-
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	
	2026
	Проведение мероприятий по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах всех участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации
	
	-
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	
	2026
	Проведение мероприятий по внесению изменений в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Базарно-Карабулакского муниципального района (разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) автомобильных дорог общего пользования местного значения Базарно-Карабулакского муниципального образования)
	
	80,0
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	
	2026
	Проведение инвентаризации улично-дорожной сети Базарно-Карабулакского муниципального района для оценки ее технического состояния;


	
	-
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	
	2026
	Проведение мероприятий по обустройству дорожных ограждений для пешеходов


	
	230,0
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	
	2026
	Проведение мероприятий по обустройству уличной дорожной сети дополнительными элементами освещения
	
	50,0
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	
	2026
	Проведение мероприятий по закупке и распространению светоотражающих элементов и информационных материалов по безопасности дорожного движения
	
	25,0
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	
	2026
	Проведение мероприятий по закупке и установки остановочных павильонов
	
	420,0
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	
	2026
	Проведение мероприятий по закупке и установки искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования Базарно-Карабулакского муниципального района
	
	70,0
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	
	2026
	Закупка и установка бетонных полусфер для отделения пешеходных зон в границах социальнозначимых объектов.
	
	0,0
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	
	2026
	Нанесение дорожной разметки «осевая и краевая линии».
	
	2 330,0
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	
	2026
	1. Отвал на заднюю навеску тракторов МТЗ серии 8 и 9 с креплением под тягово-сцепное устройство трактора Беларус МТЗ 82.1

2. Грейдерный отвал (отвал - планировщик) на трактор Беларус – МТЗ – 82.1

3. Отвал двухсторонний универсальный гидроповоротный ОДУ-2,5-0,1 для  МТЗ 80/82.14. Косилка роторная навесная КРН 2.1Б на трактора  МТЗ 80/82.1
5. Отвал коммунальный плужный

КО-7 (Отвал-бабочка)
	
	
	

	3. Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт
	1 111,1
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	
	
	
	13 008,002
	37 730,0
	


Начальник отдела делопроизводства и кадровой работы                                                                                                                                  С.Е. Павлова                                                                                                                                    
Приложение №2 

к постановлению администрации     района от _________202__г. № ____

«Приложение № 4
к разделу 3 «Программные мероприятия»

Перечень программных мероприятий



тыс.руб.

	Наименование мероприятий (объектов)
	Срок исполне-ния
	Виды работ


	Ожидаемые результаты  (выполнение объемов)


	Объемы финансирования
	Ответственные за исполнение

	
	
	
	
	Средства местного бюджета
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ремонт автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципаль-ного района, всего:
	2027
	1. Ремонт автомобильных дорог в р.п. Базарный Карабулак
	39 084 кв.м.


	19 148,0

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	Содержание автомобильных дорог в границах  Базарно – Карабулакского муниципального района, всего:
	2027
	1.Зимнее содержание автомобильных дорог  в границах Базарно-Карабулакского МР -130,803 км

2.Скашивание травы косилкой  обочин 130,8км*2=261,6 км.
	130,803 км

261,6 км/прохода
	13 408,4
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	ИТОГО:
	
	
	
	32 556,4
	


    Начальник отдела делопроизводства и кадровой работы                                                                                                                                  С.Е. Павлова
Приложение №3 

к постановлению администрации     района от _________202__г. № ____
«Приложение № 5
к разделу 3 «Программные мероприятия»

Перечень программных мероприятий



тыс.руб.

	Наименование мероприятий (объектов)
	Срок исполне-ния
	Виды работ


	Ожидаемые результаты  (выполнение объемов)


	Объемы финансирования
	Ответственные за исполнение

	
	
	
	
	Средства местного бюджета
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ремонт автомобильных дорог в границах Базарно – Карабулакского муниципального района
	2028
	
	39 955 кв.м.
	21 135,0
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	Содержание автомобильных дорог в границах  Базарно – Карабулакского муниципального района, всего:
	2028
	
	130,803 км
	13 408,4
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района

	ИТОГО:
	
	
	
	34 543,4
	


    Начальник отдела делопроизводства и кадровой работы                                                                                                                                  С.Е. Павлова









