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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От ___13.02.2018г____		                                                     № __146__   

р.п. Базарный Карабулак



Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района на 2018 – 2022
годы» 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022годы», руководствуясь Уставом Базарно-Карабулакского муниципального района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  


1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района на 2018 – 2022 годы» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Базарно-Карабулакского муниципального района И.А. Будеева.


Глава муниципального района                                                                          О.А. Чумбаев











	Приложение 
к постановлению администрации Базарно-Карабулакского района от 13.02.2018г № 146














МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды  р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018 - 2030 годы»

Наименование муниципального образования, на территории которого реализуется программа:

Базарно-Карабулакское  муниципальное образование Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области.

Сроки и этапы реализации программы в целом:

Программа реализуется в 13 этапов  2018 – 2030 г.


































Паспорт  муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018 - 2030 годы»

	1. Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»  (далее-Программа)

	2. Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта)
	- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169  «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»;
- постановление Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»;

	3. Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области. 

	4. Соисполнители муниципальной программы
	отсутствуют

	5. Участники муниципальной программы
	юридические лица (организации, предприятия 
и учреждения), физические лица.

	6. Подпрограммы муниципальной программы
	2019 год:
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий р.п. Базарный Карабулак»:
-  Благоустройство элемента парка (детская игровая площадка) в р.п. Базарный Карабулак»;
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий р.п. Базарный Карабулак»;
Подпрограмма 3 «Подготовка к реализации программы».
2020 год: 
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий р.п. Базарный Карабулак»:
 
-«Благоустройство элемента парка (детская игровая площадка), спортивная игровая площадка, центральная аллея, подходящая к Дому Культуры  в р.п. Базарный Карабулак»;
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий р.п. Базарный Карабулак»;  
Подпрограмма 3 «Подготовка к реализации программы».
2021 год:
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий р.п. Базарный Карабулак»: 
- «Благоустройство  общественной территории центральной площади с устройством культурно-развлекательного объекта р.п. Базарный Карабулак, площадь 60 лет Победы»; 
- «Благоустройство общественной территории   мемориального комплекса «Огонь славы» в р.п. Базарный Карабулак».  
2022 год:
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий р.п. Базарный Карабулак»: 
 -   «Благоустройство общественной территории площадь 60 лет Победы»; 
 - «Благоустройство общественной территории мемориальный комплекс «Стена памяти»;
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий р.п. Базарный Карабулак»: 
- «Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: р.п. Базарный Карабулак, пер. Рабочий д. 21»; 
- «Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: р.п. Базарный Карабулак, ул.  Ипподромная 1а».

2023 год:
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий р.п. Базарный Карабулак»: 
 - «Благоустройство  общественной территории зоны отдыха  в  р.п. Базарный Карабулак, ул. Топольчанская, 1»;
 - «Благоустройство  общественной территории прилегающей к Дому Культуры».
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий р.п. Базарный Карабулак»:
- «Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: р.п. Базарный Карабулак, ул.  Ипподромная 6».
2024 год: 
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий р.п. Базарный Карабулак»:  
- «Благоустройство  общественной территории пляжной зоны отдыха  в  р.п. Базарный Карабулак, ул. Писарева, 60»;
-«Благоустройство  общественной территории  Центральный парк р.п. Базарный Карабулак».
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий р.п. Базарный Карабулак»:
- «Создание условий для комфортного проживания граждан Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района».
2025 год: 
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий р.п. Базарный Карабулак»: 
- «Благоустройство общественной территории "Арт бульвар" по ул. Ленина от д. 88 до д. 96»;
- «Благоустройство общественной территории пешеходной зоны по ул. Ленина д. 121».
2026 год: 
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий р.п. Базарный Карабулак»: 
- «Первый этап благоустройство общественной территории "Арт бульвар" по ул. Ленина от д. 88 до д. 96»;
- «Благоустройство общественной территории родника "Центральный" (здание управления сельского хозяйства)».


	7. Программно-целевые инструменты муниципальной программы
	отсутствуют

	8. Цели муниципальной программы
	Создание условий для комфортного проживания населения в условиях   городской  среды.

	9. Задачи муниципальной программы
	Разработка и реализация проектов по созданию комфортной городской среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства.

	10. Целевые показатели муниципальной программы
	-количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов 
-количество обустроенных мест массового отдыха
-количество обустроенных общественных территорий

	11. Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	 13 этапов - 2018 - 2030 годы

	12. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы
	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на период 2018 - 2030 годы составит всего:
92 698,50520 тыс. руб.,  из них:
2019 год: всего 5546,94317 из них:
-5090,37955 тыс. руб., из федерального бюджета
-103,88530 тыс. руб., из областного бюджета
-352,67832 тыс. руб., из местного бюджета
2020 год: всего 5945,30100 из них:
-5645,37820 тыс. руб.,  из федерального бюджета
-115,21180 тыс. руб. из областного бюджета 
-184,71100 тыс. руб. из местного бюджета
2021 год: всего 1993,64000 из них:
- 1953,76720 тыс. руб., из федерального бюджета;
- 39872,80 тыс. руб., из областного бюджета.
2022 год: всего 12105,00409 из них:
- 11862,90401 тыс. руб., из федерального бюджета;
- 242,10008 тыс. руб., из областного бюджета;
2023 год: всего 10 000,00000 из них:
- 9800,00000 тыс. руб., из федерального бюджета;
- 200,00000 тыс. руб., из областного бюджета.
2024 год: всего 48 607,61694 тыс.руб., из них:
-  8 330,00000 тыс.руб., из федерального бюджета;
-  40 277,61694 тыс. руб., из областного бюджета.
2025 год: всего 8 500, 00000 из них:
-  8330,0 тыс. руб., из федерального бюджета;
-  170,0 тыс. руб., из областного бюджета.
2026 год: всего 6 000,00000 из них:
-  5 880,00000 тыс. руб., из федерального бюджета;
-   120,00000 тыс. руб., из областного бюджета.


	13. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, с использованием инструментов общественного контроля.





1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Благоустройство населённых мест – это совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных условий жизни населения на территории городов, посёлков городского типа, сельских населённых мест и мест массового отдыха. Благоустройство охватывает часть вопросов, объединяемых понятием «градостроительство», и характеризует, прежде всего уровень инженерного оборудования территории населённых мест, санитарно-гигиеническое состояние их воздушного пространства, водоёмов и почвы. Благоустройство населённых мест включает работы по инженерной подготовке территории; устройству дорог; развитию городского транспорта; строительству сооружений и прокладке коммунальных сетей: водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др., отдельные мероприятия по озеленению, улучшению микроклимата, оздоровлению и охране от загрязнения воздушного пространства, открытых водоёмов и почвы, санитарной очистке, снижению уровня городского шума, уменьшению возможности уличного травматизма и пр.
Внешнее благоустройство – одна из основных проблем, которую приходится решать эксплуатирующей организации на территориях жилой застройки. Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территории, включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели.
Велико значение зеленых насаждений в пределах жилых территорий. Прежде всего, зеленые насаждения входят составной частью в природный комплекс города 
и участвуют в оздоровлении городской среды, регулируя тепловой режим, снижая скорость ветра, очищая и увлажняя воздух, снижая уровень шума. Зеленые насаждения – наилучшая среда для формирования рекреационных элементов жилой застройки: площадок для отдыха взрослых и детей, спортивных площадок. Кроме того, они являются прекрасным средством обогащения ландшафта территорий жилой застройки. Поэтому сохранность зеленых насаждений, правильный и своевременный уход является неотъемлемым требованием по их содержанию
Каждая жилая группа должна включать следующие планировочные элементы благоустройства со специальным оборудованием:
- площадки для отдыха (кратковременный отдых, тихий отдых, настольные игры);
- детские игровые площадки (для детей разных возрастов);
- комплексные общественные пространства многофункционального назначения для всех возрастных групп населения) формируются при наличии территории 
и в зависимости от конкретных условий участка;
- площадки хозяйственного назначения (для сушки белья, чистки одежды 
и ковров, мусоросборников);
- площадки для выгула собак;
- стоянки для автомашин;
Одна из задач внешнего благоустройства – повышение разнообразия 
и художественной выразительности застройки и открытых озелененных пространств. По своему назначению их можно разделить на 5 основных групп:
- малые формы утилитарного назначения массового использования – скамьи, ограждения, указатели, номерные знаки домов, лестницы, подпорные стенки и т. п.;
- малые формы декоративного назначения - декоративные стенки, трельяжи, фонтаны, беседки, вазы для цветов, скульптуры;
- малые формы игрового и физкультурного назначения, игровые элементы детских площадок - качели, карусели, бумы, песочницы, стенки для лазания, катальные горки и т.п.;
- малые формы для площадок отдыха для взрослых - перголы, питьевые фонтанчики, столы и др.;
- оборудование спортивных площадок – сетки со столбами, баскетбольные щиты, ворота для хоккея, столики для настольного тенниса и др.
Многие элементы благоустройства носят массовый характер и могут быть типовыми, например указатели, скамьи, урны, ограды, оборудование, подпорные стенки.
Содержание малых архитектурных форм должно предусматривать их нормальную эксплуатацию. 
Садово-парковая мебель, малые архитектурные формы 
и оборудование должны иметь хороший внешний вид: окрашены, содержаться 
в чистоте и находится в исправном состоянии. Их цветовое решение должно вносить 
в городскую застройку жизнерадостный колорит и разнообразие. При эксплуатации детских площадок необходимо уделять особое внимание качеству, чистоте 
и экологичности песка. Рекомендуется применение песка, не содержащего вредных примесей, солей тяжелых металлов, примесей глины. Конструктивные элементы оборудования детских, спортивных, хозяйственных и площадок для отдыха должны отвечать требованиям прочности, надежности и безопасности при эксплуатации
Эксплуатационные организации должны способствовать проведению городской экологической политики на местах путем реализации комплексных мероприятий 
по стабилизации экологической обстановки и снижения загрязнения среды 
до установленных нормативов
Благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение 
в условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности среды городов 
и поселков, из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта 
и промышленных предприятий. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Уровень благоустройства и озеленения территорий – один 
из показателей качества среды обитания, от уровня развития сферы благоустройства 
и озеленения города зависит качество жизни горожан. Ведущая целевая функция города – обеспечение населения оптимальными условиями жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное в рамках возможностей общества.
Многообразная жизнь современных городов продолжается не только при солнечном свете, но также в вечернее и ночное время, а некоторые важнейшие процессы городской жизни достигают особого напряжения именно вечером при искусственном освещении. 
Для наших широт с коротким зимним днем это тем более характерно.
Самое интенсивное движение транспорта и пешеходов в часы пик большую часть года приходится на утро и вечер. Магазины наиболее оживленно работают в вечернее время; разнообразные пункты массового питания и бытового обслуживания - столовые, кафетерии, ремонтные мастерские и т.п. - наиболее загружены в первые часы после окончания работы на предприятиях и в учреждениях.
Вечер - время отдыха, прогулок и развлечений. Посещение театров, кино, концертных залов, ресторанов, спортивных занятий, гуляния - все это повседневно происходит, главным образом, тогда, когда отсутствует солнечный свет и требуется искусственное освещение. Однако оно служит в современном городе не только для этого, но и для создания определенных удобств и комфорта городской жизни.
Главная задача уличного освещения - обеспечить нормальное удобное, безопасное движение городского транспорта и пешеходов. Для этого освещаются проезжая часть улиц, тротуары, а также действуют световые указатели и световая сигнализация. Только совместная работа этих элементов освещения обеспечивает 
в современном городе безопасное интенсивное движение транспорта и пешеходов.
Надлежащее содержание придомовой территории является обязанностью собственников помещений в многоквартирных домах. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.
Неудовлетворительное состояние дворовых территорий не позволяет в полной мере реализовать обязанность собственников помещений по поддержанию санитарного состояния общего имущества в таких домах, в том числе по благоустройству дворов.
Для  наиболее комфортного проживания и отдыха людей необходимо создавать благоприятные условия. В целях безопасности дорожного движения внутриквартальные проезды должны соответствовать установленным нормативам. Тротуары  и дворовые проезды, в комплексе должны создавать  единую сеть, удобную и безопасную для пользования жителей
Таким образом, реализация программы обеспечит скоординированность  действий органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и собственников помещений в многоквартирных домах, направленных на благоустройство внутридворового пространства, а также обустройства зоны массового отдыха. 
Муниципальная программа включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, обустройство мест массового отдыха населения (городских парков). 
 Общее количество общественных территорий на территории поселения составляет 13 единиц, из них количество благоустроенных общественных территорий:
-  по состоянию на 01.01.2019 года составляет – 1 единицу;
- по состоянию на 01.01.2020 год составляет –  2 единицы;
- по состоянию на 01.01.2021 год составляет – 2 единицы;
- по состоянию на 01.01.2022 год составляет – 2 единицы;
- по состоянию на 01.01.2023 год составляет – 2 единицы;
- по состоянию на 01.01.2024 год составляет – 2 единицы;

 Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов 60 единиц из них количество полностью благоустроенных (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием и спортивным, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) дворовых территорий:
-  по состоянию на 01.01.2019 год составляет – 5 единиц;
- по состоянию на 01.01.2020 год составляет – 3 единицы;
- по состоянию на 01.01.2021 год составляет – 0 единиц;
- по состоянию на 01.01.2022 год составляет – 2 единиц;
- по состоянию на 01.01.2023 год составляет – 1 единица;
- по состоянию на 01.01.2024 год составляет – 49 единиц;

2. Основной принцип формирования программ формирование комфортной городской среды - общественное участие. Для этого созданы и действуют общественная комиссия по контролю за реализацией настоящей программы. В состав общественной комиссии вошли представители политических, общественных партий и движений, управляющие компании, а также другие заинтересованные организации. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, так же проводятся общественные обсуждения проекта правил благоустройства районного поселка Базарный Карабулак. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы. Формирование муниципальных программ на 2018-2030 годы осуществляется на территории всех муниципальных образований Саратовской области Российской Федерации с численностью населения более 1000 человек. 
3. Обеспечение обязательного размещения органами местного самоуправления в информационно-телекомукационной сети «Интернет» государственных, муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественные обсуждения, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме.
4. Обеспечение возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-телекомукационной сети «Интернет».
5. Доля объема закупок оборудования, имеющее российское происхождение, в том числе оборудования закупаемого в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городско среды.
В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности. Все начинается с дворов. Дворовые территории включаются в программу только по инициативе жителей. 
Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств для привлечения населения и создания обустроенных зон отдыха. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта. Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории  районного поселка Базарный Карабулак с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. В основном игровые и спортивные площадки были изготовлены и установлены самими жителями в период строительства жилых домов, срок эксплуатации которых составляет от 15 до 50 лет. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории районного поселка Базарный Карабулак  в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудованы одна дворовая территория. А те отдельные площадки-самострои во дворах (качалки, качели, горки и т.п.), их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях. Длительное время не проводилось благоустройство дворов. Проведение работ по оборудованию на дворовых территориях детских и спортивных площадок должно создать для детей условия для развития воображения, умственных и физических способностей. Текущее состояние сферы благоустройства, в разрезе мероприятий, реализуемых в рамках данной Программы, на основании проведенной инвентаризации территорий общего пользования, в том числе общественных пространств, дворовых территорий, оценивается следующими показателями, приведенными в таблице 1: 

Оценка показателей инвентаризации

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Значение показателя на 2019 год
	Значение показателя на 2020 год
	Значение показателя на 2021 год
	Значение показателя на 2022 год
	Значение показателя 
на 2023 год
	Значение показателя на 2024 год
	Значение показателя на 2025 год

	Дворовые территории многоквартирных домов

	1
	Количество дворовых территорий
	Ед.
	64

	2
	Количество МКД включенных в муниципальную программу 
	Ед.
	5
	3
	0
	2
	1
	49
	0

	3
	Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий МКД с твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень)
	Ед.кВ.м.
	5/3255
	3/2314
	0
	2/1102
	1/354
	49/12748
	0

	4
	Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  МКД с озеленением, детскими и (или) спортивными площадками, пешеходными дорожками, тротуарами, автомобильными парковками (дополнительный перечень)
	Ед.кВ.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Количество и площадь  и доля благоустроенных территорий МКД (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий
	Ед.кВ.м.%
	5/3255/
100%
	3/2314/
100%
	0
	2/1102/
100%
	1/354/
100%
	49/100%
	0

	6
	Количество и площадь и для дворовых территорий МКД, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий МКД
	Ед.кВ.м.%
	5
	3
	0
	2
	1
	49
	0

	7
	Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенным двором территориями от общей численности населения районного поселка Базарный Карабулак
	


31%

	Территория общего пользования (общественные территории)

	8
	Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального значения, всего, в том числе
	Ед.кВ.м.
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	-     Обустройство аллеи
	Ед.кВ.м.
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	- Парк (установка детской игровой площадки)
	Ед.кВ.м.
	1/35,5
	1/23,5
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Количество и площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий, всего, из них
	Ед.кВ.м.
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Количество площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий, всего, из них
	Ед.кВ.м.%
	
	
	
	
	
	
	




Анализ общественных территорий, показал, что удовлетворительное состояние парковых зон, скверов, отсутствие или недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха на общественных территориях и во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения. В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения благоустраиваются, но не в достаточном количестве и объемах.



2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является создание условий для комфортного проживания населения в условиях комфортной городской среды.
Задачей программы является разработка и реализация проектов по созданию комфортной городской среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства.

3. Целевые показатели муниципальной программы
-количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов 
-количество обустроенных мест массового отдыха
         Сведения о целевых показателях   приведены в приложении № 1 к Программе. 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Ожидаемым результатом программы является создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, с использованием инструментов общественного контроля.
Программа реализуется в тринадцать этапов – 2018 – 2030г. 





5. Обобщенная характеристика муниципальной программы

Программа реализуется в рамках одной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018 - 2030 годы». Программой предусмотрена реализация мероприятий:
-  Основное мероприятие: «Программа «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района  на 2018 - 2030 годы» 
 Перечень  основных мероприятий Программы   приведены в приложении № 2 к Программе. 
В рамках реализации муниципальной программы возможно выполнение работ по минимальному перечню и дополнительному. Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие не менее 10 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, от общего числа.
Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть дополнен, включает в себя следующие виды работ:
- ремонт дворовых проездов;
- уличное освещение;
- установка малых форм (урн, скамеек).
Дополнительный перечень работ включает в себя следующие виды работ:
-оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок; 
-озеленение территорий.
Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50 процентов от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству. 
Порядок  аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием предусмотрен приложением 4 к муниципальной программе.
             На 2019 год:
1.общественная территория парк ограниченной ул. Ленина:
- элемент парка (детская игровая площадка)
  2. Ленина 115
3. Ленина 117-119
4. Ленина 88-90
5. Коммунистическая 30
6. Коммунистическая 32
На 2020 год:
1. общественная территория парк ограниченной ул. Ленина- элемент парка (спортивная площадка «Воркаут»)
2. общественная территория парк ограниченной ул. Ленина- элемент парка ( центральная аллея подходящая к Дому Культуры)
3.Ленина 92
4.Ленина 109
5.Ленина 111
На 2021 год:
1. «Благоустройство  общественной территории центральной площади с устройством     культурно-развлекательного объекта р.п. Базарный Карабулак, площадь 60 лет Победы»; 2.«Благоустройство общественной территории   мемориального комплекса «Огонь славы» в р.п. Базарный Карабулак».
     
На 2022 год:
1.   Благоустройство общественной территории  «Площадь 60 лет Победы…»
         2.   Благоустройство  общественной территории «Мемориальный комплекс Стена памяти» 
3. Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: р.п. Базарный Карабулак, пер. Рабочий, д. 21 ул. Ипподромная, 1 «а»
           На 2023 год:
1. «Благоустройство  общественной территории зоны отдыха  в  р.п. Базарный Карабулак, ул. Топольчанская, 1»; 
2. «Благоустройство  общественной территории прилегающей к Дому Культуры»;
3.  «Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: р.п. Базарный Карабулак, ул.  Ипподромная 6»;
 На 2024 год:
       1.  «Благоустройство  общественной территории пляжной зоны отдыха  в  р.п. Базарный
              Карабулак, ул. Писарева, 60»;
       2. «Благоустройство  общественной территории  Центральный парк р.п. Базарный 
	Карабулак».
 3. «Создание условий для комфортного проживания граждан Базарно-Карабулакского                          муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района» Благоустройство 49 многоквартирных жилых домов в р.п. Базарный Карабулак»;
На 2025 год:
1. «Благоустройство общественной территории "Арт бульвар" по ул. Ленина 
от д. 88 до д. 96»;
2. «Благоустройство общественной территории пешеходной зоны по ул. Ленина д. 121».
На 2026 год:
1. «Первый этап благоустройство общественной территории "Арт бульвар" по ул. Ленина от д. 88 до д. 96»;
2. «Благоустройство общественной территории родника "Центральный" (здание управления сельского хозяйства)».


Для включения дворовых и общественных территорий в муниципальную программу предусмотрен порядок отбора территорий, в соответствии с порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, дворовых  территорий, общественной территории Базарно-Карабулакского МО  Базарно-Карабулакского муниципального района (приложение 5 к муниципальной программе).
Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству  в рамках реализации  муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовые территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. Пари этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
Условие о придельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – 1 июля года предоставления субсидий (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 мая года предоставления субсидий (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:
- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидий в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидий).
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству  дворовых  территорий,  входящих  в  минимальный  и дополнительный перечни таких работ отражены в приложении № 6 к муниципальной программе


6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на период 2018 - 2030 годы составит всего (прогнозно): 
95 090,88826 тыс. руб.,  из них:
2019 год: всего 5546,94317 тыс.руб.,  из них:
-5090,37955 тыс. руб., из федерального бюджета;
-103,88530 тыс. руб., из областного бюджета;
-352,67832 тыс. руб., из местного бюджета.
2020 год: всего 5945,30100 тыс.руб.,  из них:
-5645,37820 тыс. руб.,  из федерального бюджета;
-115,21180тыс. руб. из областного бюджета;
- 184,71100 тыс. руб. из местного бюджета.
 2021 год: всего 1993,64000 тыс.руб.,  из них:
- 1953,76720 тыс. руб., из федерального бюджета;
- 39,87280 тыс. руб., из областного бюджета;
2022 год: всего 12105,00409 тыс.руб.,  из них:
- 11862,90401 тыс. руб., из федерального бюджета;
- 242,10008 тыс. руб., из областного бюджета;
2023 год: всего 10 000,00000 тыс.руб.,  из них:
- 9800,00000 тыс.руб., из федерального бюджета;
- 200,00000 тыс.руб., из областного бюджета.
2024 год: всего 51 000,00000 тыс.руб., из них:
-  8 330,00000 тыс.руб., из федерального бюджета;
-  42 670,00000 тыс. руб., из областного бюджета.
2025 год: всего 8 500, 00000 из них:
-  8330,0 тыс. руб., из федерального бюджета;
-  170,0 тыс. руб., из областного бюджета.
2026 год: всего 6 000,00000 из них:
-  5 880,00000 тыс. руб., из федерального бюджета;
-   120,00000 тыс. руб., из областного бюджета.
           Сведения об объемах и источниках  финансового обеспечения Программы  отражены в приложении № 3 к муниципальной программе.
                                
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.
Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга, оценки эффективности реализации мероприятий Программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы, а также на основе обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.
Ответственный исполнитель за реализацию Программы ежеквартально, предоставляет отчет в финансовое управление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района на бумажном носителе и в электронном виде с приложением пояснительной записки отчетность с нарастающим итогом о ходе реализации муниципальных программ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам, согласно приложениям к постановлению № 1119 от 06.11.2013 года «Об утверждении Положения о порядке разработки утверждения и реализации муниципальных программ Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области».
           По истечении срока реализации Программы ответственный исполнитель в течение одного месяца направляет в финансовое управление Базарно-Карабулакского муниципального района сводный отчет о выполнении Программы. К отчету прилагаются:
1) Пояснительная записка, отражающая состояние проблем, на решение которых была направлена Программа;
2) Описание степени достижения поставленных целей и задач.
Противоречивость законодательства, неразвитость банковской системы, экономическая нестабильности приводят к возникновению различных по своей природе рисков:
- финансовые (риск неисполнения обязательств контрагентами - поставщиками, риск неплатежеспособности лизингополучателя и т.д.). Финансовые риски связаны 
с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования, что может повлечь срыв программных мероприятий и не позволить достичь ожидаемого результата,
- риск срыва сроков поставки товаров и предоставления услуг,
- риск невыполнения условий договора поставщиками услуг и товаров,
- риск, вызванный транспортировкой оборудования к месту работы, 
- имущественные (техногенные катастрофы, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц – хищение и т.п.),
- другие риски.
Эффективное уменьшение рисков возможно только при условии использования всех доступных в каждом конкретном случае методов снижения риска. 
Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация рисков.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей  подпрограммы.
- страхование возможных рисков подпрограммы
- поручительство, или обязательство, по возмещению определенного процента от сделки 
в случае невыполнения обязательств по договору в ходе реализации подпрограммы.









Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования  Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2030годы»
Сведения
о целевых показателях  муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования  Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2030 годы»  


	№ п/п
	Наименование программы, наименование показателя
	Единица измерения
	
	Значение показателей

	
	
	
	2018 год
	2019 год 

	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год


	2024 год

	2025 год
	2026
год
	Год
завершения
программы

	
	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования  Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2030 годы»  

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий от общего количества требующих проведения мероприятий по благоустройству
	


единиц
	
-
	5
	3
	0
	2
	1
	49
	0
	0
	2030г

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий от общего количества требующих проведения мероприятий по обустройству
	


единиц
	
-
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2030г



Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Базарно-Карабулакского муниципального образования  Базарно-Карабулакского муниципального района 
Саратовской области на 2018-2030 годы» 	
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий
муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак,  Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2030 годы »
(наименование муниципальной программы)

	№
п/п
	Номер и наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы)
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание)
	Последствия не реализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия
	

	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	
	
	Связь с показателями муниципальной программы  

	Программа   «Формирование городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования  Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2024годы»  
	

	1
	Основное мероприятие 1.1 Проведение
работ по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2019г.
	2019г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	2
	Основное мероприятие 1.2
 Проведение работ по благоустройству мест массового отдыха населения
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2019г.
	2019г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика общественных территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных общественных территорий
	Показатель 1

	3
	 Основное мероприятие 1.3
Разработка дизайн-проектов
благоустройства дворовых

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2019г.
	2019г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	4
	Основное мероприятие 1.4
Разработка дизайн-проектов
благоустройства общественных территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2019г.
	2019г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных общественных территорий
	Показатель 1

	5
	Основное мероприятие 1.5
Осуществление строительного
контроля за ходом выполнения
работ дворовых и общественных территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2019г.
	2019г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых и общественных территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	6
	Основное мероприятие 1.6 Проведение
работ по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2020г.
	2020г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	7
	Основное мероприятие 1.7
 Проведение работ по благоустройству мест массового отдыха населения
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2020г.
	2020г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика общественных территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных общественных территорий
	Показатель 1

	8
	 Основное мероприятие 1.8
Разработка дизайн-проектов
благоустройства дворовых

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2020г.
	2020г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	9
	Основное мероприятие 1.9
Разработка дизайн-проектов
благоустройства общественных территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2020г.
	2020г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных общественных территорий
	Показатель 1

	10
	Основное мероприятие 1.10
Осуществление строительного
контроля за ходом выполнения
работ дворовых и общественных территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2020г.
	2020г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых и общественных территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	11
	Основное мероприятие 1.11 Проведение
работ по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022г.
	2022г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	12
	Основное мероприятие 1.12
 Проведение работ по благоустройству мест массового отдыха населения
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022г.
	2022г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства общественных территорий повышение уровня не благоустроенных общественных  территорий
	Показатель 1

	13
	 Основное мероприятие 1.13
Разработка дизайн-проектов
благоустройства дворовых

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022г.
	2022г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	14
	Основное мероприятие 1.14
Разработка дизайн-проектов
благоустройства общественных территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022г.
	2022г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства общественных  территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	15
	Основное мероприятие 1.15
Осуществление строительного
контроля за ходом выполнения
работ дворовых и общественных территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022г.
	2022г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых и общественных  территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых общественных территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых и общественных  территорий
	Показатель 1

	16
	Основное мероприятие 1.16 Проведение
работ по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022г.
	2022г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	17
	Основное мероприятие 1.17 Проведение
работ по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2023г.
	2023г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	18
	Основное мероприятие 1.18 Проведение
работ по
благоустройству
общественных
территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2023г.
	2023г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства общественных территорий, повышение уровня не благоустроенных общественных территорий
	Показатель 1

	19
	Основное мероприятие 1.19 Проведение
работ по
благоустройству
общественных
территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024г.
	2024г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства общественных территорий, повышение уровня не благоустроенных общественных территорий
	Показатель 1

	20
	Основное мероприятие 1.20 Проведение
работ по
благоустройству 49 многоквартирных жилых домов в р.п. Базарный Карабулак 
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024г.
	2024г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых  территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства общественных территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	21
	Основное мероприятие 1.21 Проведение
работ по
благоустройству
общественных
территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2025г.
	2025г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства общественных территорий, повышение уровня не благоустроенных общественных территорий
	Показатель 1




  						                                                                           

	Подпрограмма 1 Формирование городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования  Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2024годы»  
« Благоустройство общественных территорий в р.п. Базарный Карабулак»

	№
п/п
	Номер и наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы)
	Срок
	Сумма затрат, тыс.руб.
	Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание)

	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Основное мероприятие 1.1
Проведение работ  элемента парка детская игровая площадка на территории р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2019
	2019
	

1 574, 01965
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Итого:
	
	
	
	1574,01965



	

	3
	Основное мероприятие 1.3
Проведение работ  части парка, центральная аллея подходящая к Дому Культуры  на территории   р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2020
	2020
	1 521, 47900








	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	4
	Мероприятие 1.4
Проведение работ по установке спортивной игровой площадки на территории в  р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2020
	2020
	964,70300
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Итого:
	
	
	
	2486,18200
	

	5
	Мероприятие 1.5
Проведение работ по благоустройству  общественной территории центральной площади с устройством культурно-развлекательного объекта р.п. Базарный Карабулак, площадь 60 лет Победы»; 
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2021
	2021
	1 037, 50000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	6
	Мероприятие 1.6
Проведение работ по благоустройству общественной территории   мемориального комплекса «Огонь славы» в р.п. Базарный Карабулак»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2021
	2021
	491, 17180
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	7
	Мероприятие 1.7
Проведение работ установки уличного стенда – Доски почета Базарно-Карабулакского муниципального района расположено по адресу: р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, площадь 60 лет Победы

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2021
	2021
	166,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	8
	Мероприятие 1.8
Проведение работ по изготовлению уличного стенда – Доски почета Базарно-Карабулакского муниципального района и доставке его на площадку установки расположенной по адресу: р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района, Саратовской области, площадь 60 лет Победы 

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2021
	2021
	298,96820
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Итого:
	
	
	
	1993,64000
	

	7
	Мероприятие 1.7
Проведение работ по благоустройству общественной территории площадь 60 лет Победы»; 

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	8344,97000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	8
	Мероприятие 1.8
Проведение работ по благоустройству  общественной территории  мемориальный комплекс «Стена памяти»;


	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	696,22320  
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	9
	Мероприятие 1.9
Проведение работ по разборке, упаковке, доставке и распаковке арт-объекта «Я люблю Базарный Карабулак»


	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	196,02000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	10
	Мероприятие 1.10
Проведение работ  по изготовлению арт-объекта «Я люблю Базарный Карабулак»
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	299,65000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	11
	Мероприятие 1.11
Проведение работ по установке арт-объекта «Я люблю Базарный Карабулак»


	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	298,74409
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	12
	Мероприятие 1.12
Проведение работ по ремонту мемориального комплекса «Неизвестному солдату»: окраске бюстов, звезды памятника «Неизвестному солдату», изготовлению и установке именных табличек, расположенного по адресу р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского района Саратовской области,  площадь 60 лет Победы 
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	59,13700
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	13
	Мероприятие 1.13
Проведение работ  по замене и установке светильников уличного освещения по адресу: р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского района Саратовской области,  площадь 60 лет Победы
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	156,36670
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	14
	Мероприятие 1.14
Проведение работ  по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по благоустройству общественной территории в р.п. Базарный Карабулак по адресу: Саратовская область , р.п.Базарный Карабулак, площадь 60 лет Победы
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	22,21400
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	15
	Мероприятие 1.15
Проведение работ  по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по благоустройству  двух дворовых  территорий в  р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	42,23000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	16
	Мероприятие 1.16
Проведение работ  по осуществлению строительного контроля  мемориального комплекса «Неизвестному солдату»: окраске бюстов, звезды памятника «Неизвестному солдату», изготовлению и установке именных табличек, расположенного по адресу р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского района Саратовской области,  площадь 60 лет Победы
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	16,16000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	




Итого:
	
	
	
	10131,71499
	

	

17
	Мероприятие 1.17
Проведение работ по благоустройству общественной территории зона отдыха р.п. Базарный Карабулак, ул. Топольчанская, 1»; 

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2023
	2023
	6 025,19367
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	18
	Мероприятие 1.18
Проведение работ по благоустройству общественной территории зона отдыха р.п. Базарный Карабулак, ул. Топольчанская, 1» (второй этап)

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2023
	2023
	2 596,95757
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	19
	Мероприятие 1.19
Проведение работ по благоустройству общественной территории прилегающей к Дому Культуры

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2023
	2023
	190,67200
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Итого:
	
	
	
	8 812,82324
	

	20
	Мероприятие 1.20
Проведение работ по благоустройству общественной территории пляжной зоны отдыха  в  р.п. Базарный  Карабулак, ул. Писарева, 60»;

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	5 375,88975
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	21
	Мероприятие 1.21
Проведение работ по благоустройству общественной территории пляжной зоны отдыха  в  р.п. Базарный  Карабулак, ул. Писарева, 60»;

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	700,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	22
	Мероприятие 1.22
Проведение работ по благоустройству общественной территории пляжной зоны отдыха  в  р.п. Базарный  Карабулак, ул. Писарева, 60» поставка шезлонгов

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	267,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	23
	Мероприятие 1.23
Проведение работ по благоустройству общественной территории пляжной зоны отдыха  в  р.п. Базарный  Карабулак, ул. Писарева, 60» поставка шезлонгов

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	173,34025
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	24
	Мероприятие 1.24
Проведение работ по благоустройству общественной территории пляжной зоны отдыха  в  р.п. Базарный  Карабулак, ул. Писарева, 60» поставка шезлонгов

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	47,88016
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	25
	Мероприятие 1.25
Проведение работ по благоустройству общественной территории  Центральный парк р.п. Базарный Карабулак».

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	990,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	26
	Мероприятие 1.26
Проведение работ по благоустройству общественной территории  Центральный парк р.п. Базарный Карабулак»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	233,76784
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	27
	Мероприятие 1.27
Проведение работ по благоустройству общественной территории  Центральный парк р.п. Базарный Карабулак»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	712,12200
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Итого:
	
	
	
	8 500,00000
	

	28
	Мероприятие 1.28
Проведение работ по благоустройству общественной территории  "Арт бульвар" по ул. Ленина 
от д. 88 до д. 96»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2025
	2025
	3 543 399,95
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	29
	Мероприятие 1.28
Проведение работ по благоустройству общественной территории  "Арт бульвар" по ул. Ленина 
от д. 88 до д. 96»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2025
	2025
	34 236,74
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	30
	Мероприятие 1.28
Проведение работ по благоустройству общественной территории  "Арт бульвар" по ул. Ленина 
от д. 88 до д. 96»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2025
	2025
	32 793,31
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	31
	Мероприятие 1.28
Проведение работ по благоустройству общественной территории  "Арт бульвар" по ул. Ленина 
от д. 88 до д. 96»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2025
	2025
	500 100,0
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Мероприятие 1.28
Проведение работ по благоустройству общественной территории  "Арт бульвар" по ул. Ленина 
от д. 88 до д. 96»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2025
	2025
	237 200,0
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Мероприятие 1.28
Проведение работ по благоустройству общественной территории  "Арт бульвар" по ул. Ленина 
от д. 88 до д. 96»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2025
	2025
	179 282,81
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Мероприятие 1.28
Проведение работ по благоустройству общественной территории  "Арт бульвар" по ул. Ленина 
от д. 88 до д. 96»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2025
	2025
	171 817,12
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Мероприятие 1.29
Проведение работ по благоустройству общественной территории  пешеходной зоны по ул. Ленина д. 121»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2025
	2025
	3 316 065,08
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Мероприятие 1.30
Проведение работ по благоустройству общественной территории  пешеходной зоны по ул. Ленина д. 121»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2025
	2025
	416 935,04
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Мероприятие 1.31
Проведение работ по благоустройству общественной территории  пешеходной зоны по ул. Ленина д. 121»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2025
	2025
	68 169,95
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Итого:
	
	
	
	8 500 000,00
	

	
	Мероприятие 1.32
Проведение работ по благоустройству общественной территории  
Первый этап благоустройство общественной территории "Арт бульвар" по ул. Ленина от д. 88 до д. 96
 
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2026
	2026
	
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Мероприятие 1.33
Проведение работ по благоустройству общественной территории  родника "Центральный" (здание управления сельского хозяйства)».
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2026
	2026
	
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Итого:
	
	
	
	6 000 000,00
	






	Подпрограмма 2 Формирование городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования  Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2030годы»  
« Благоустройство дворовых территорий»

	№
п/п
	Номер и наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы)
	Срок
	Сумма затрат
	Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание)

	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Основное мероприятие 1.1
Проведение работ благоустройству пяти дворовых территорий в  р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2019
	2019
	3 672,71252
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий


	
	Итого:
	
	
	
	3 672,71252
	

	2
	Мероприятие 1.2
Проведение работ благоустройству трех дворовых территорий в  р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2020
	2020
	3 274, 40800
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий


	
	Итого:
	
	
	
	3 274, 40800
	

	3
	Мероприятие 1.3
Проведение работ благоустройству двух дворовых  территорий в  р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	1973,2900
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий


	
	Итого:
	
	
	
	1973,29000
	

	4
	Мероприятие 1.4
Проведение работ благоустройству дворовой  территорий в  р.п. Базарный Карабулак, ул. Ипподромная, 6  Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2023
	2023
	1 187,17676
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий


	
	Итого:
	
	
	
	1 187,17676
	

	5
	Мероприятие 1.5
Создание условий для комфортного проживания граждан Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Благоустройство 49 многоквартирных жилых домов в р.п. Базарный Карабулак 
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	32 500,0000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий


	
	Итого:
	
	
	
	32 500,00000
	





						                                                                           
	Подпрограмма 3 «Формирование городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования  Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2030годы»  
		« Подготовка к реализации программы»

	№
п/п
	Номер и наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы)
	Срок
	Сумма затрат (тыс.руб.)
	Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание)

	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.1
	Основное мероприятие: 
-Разработка дизайн проекта по благоустройству общественных территорий элемента парка (детская игровая площадка) в р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2019
	2020
	80,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных   территорий


	3.3
	Основные мероприятия: 
-Разработка дизайн проекта по благоустройству пяти дворовых территорий в р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2019
	2020
	60,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий


	3.4
	Основные мероприятия: 
Разработка смет по благоустройству  общественных территорий элемента парка (детская  игровая площадка) в р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2019
	2020
	5,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных   территорий


	3.6
	Основные мероприятия: 
Разработка смет по благоустройству пяти дворовых территорий в р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

	2019
	2020
	5,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий


	3.7
	Основные мероприятия:
Осуществление экспертизы качества выполненных работ по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов и общественных территорий в р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

	2019
	2020
	47,87400
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых   территорий


	3.8
	Основные мероприятия:
Осуществление строительного контроля  качества выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных  территорий  в р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

	2019
	2020
	92,33700
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных и дворовых  территорий


	3.9
	Основные мероприятия:

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

	2019
	2020
	10,71220
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных   территорий


	3.10
	Основные мероприятия:

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

	2019
	2020
	5,02800
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных   территорий


	3.11
	Основные мероприятия:

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

	2019
	2020
	30,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных   территорий


	3.12
	Основные мероприятия:

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

	2019
	2020
	6,72712
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных   территорий


	
	Итого:
	
	
	
	352,67832
	

	3.13
	Основное мероприятие: 
-Разработка дизайн проекта по благоустройству общественных территорий элемента парка (спортивная игровая площадка), центральная аллея подходящая к Дому Культуры  в р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
(внебюджетные источники)
	2020
	2021
	5,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных   территорий


	3.14
	Основное мероприятие:
Разработка дизайн проекта по благоустройству трех дворовых территорий в  р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
(внебюджетные источники)
	2020
	2021
	5,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых  территорий


	3.15
	Основное мероприятие:
Разработка экспертизу  по благоустройству трех  дворовых территорий  р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

	2020
	2021
	16,92500
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий


	3.16
	Основные мероприятия:
Осуществление экспертизы качества выполненных работ по благоустройству  территорий элемента парка (спортивная  площадка «Воркаут»), р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

	2020
	2021
	16,92500
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных    территорий


	3.17
	Основные мероприятия:
Осуществление экспертизы качества выполненных работ  территорий элемента парка, центральная аллея подходящая к Дому Культуры р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

	2020
	2021
	16,92500
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных территорий


	3.18
	Основные мероприятия:
Оформление стендов на выполненных работ  территорий элемента парка, центральная аллея, подходящая к Дому Культуры и трех дворовых территорий  р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

	2020
	2021
	4,50000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных территорий


	3.19
	Основные мероприятия:
Осуществление строительного контроля  качества выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных  территорий  в р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области

	2020
	2021
	129, 43600
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых
территорий


	
	Итого:
	
	
	
	184, 71100

	


Приложение №3 к  муниципальной программе
 «Формирование городской среды муниципального
 образования город р.п. Базарный Карабулак 
на 2018-2030 годы»  
                                                                                                                        Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения проекта муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак,  Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2030 годы»
(наименование муниципальной программы)
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы), плательщик (далее исполнитель)
	Источники финансового обеспечения
	Объемы финансового обеспечения (всего)
	в том числе по годам реализации тыс. руб.
	
	

	
	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г
	







  2025 г
	







2026 год
	2027 год
	2028год
	2029год
	

	2030год

	

	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак,  Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы», в том числе:  
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	всего
	98698,50520
	5546,94317
	5945,30100
	1993,64000
	12105,00409
	10 000,000
	48607,61694
	8500,00000
	6 000,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет 
	
56892,42896
	
5090,37955
	
5645,37820
	
1953,76720
	
11862,90401
	
9 800,00000
	
8330,00000
	
8330,00000
	5 880,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	



	
	
	областной бюджет
	41308,68692
	103,88530
	115,21180
	39,87280
	242,10008
	200,00000
	40277,61694
	170 000,00
	120,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет Базарно-Карабулакского МО
	537,38932
	352,67832
	184,71100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий р.п. Базарный Карабулак»
	по всем исполнителям Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	всего
	47977,1359
	1595,00657
	2 486,18200
	1993,64000
	10089,48409
	8812,82324
	8500,00000
	8500,00000
	6 000,00000
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	46981,60061
	1527,11386
	2436,45836
	1953,76720
	9887,69441
	8636,56678
	8330,00000
	8330,00000
	5 880,00000
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	958,80817
	31,16559
	49,72364
	39,87280
	201,78968
	176,25646
	170,00000
	170 000,00
	120,00000
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет Базарно-Карабулакского МО
	36,72712
	36,72712
	-
	-
	-
	-
	-
	
	0,0
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий» 
	по всем исполнителям Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	всего
	50236,44730
	3651,72560
	3274,40800
	-
	2015,52000
	1187,17676
	40107,61694
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	9910,82835
	3563,26269
	3208,91984
	-
	1975,20960
	1163,43322
	-
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	40309,87875
	72,71971
	65,48816
	-
	40,31040
	23,74354
	40107,61694
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет Базарно-Карабулакского МО
	15,74020
	15,74020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 3 «Подготовка к реализации программы»  
	по всем исполнителям Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	всего
	484,92200
	300,21100
	184,71100
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет Базарно-Карабулакского МО
	484,92200
	300,21100
	184,71100
	-
	-
	-
	-
	-
	—
	
	
	
	
	





Приложение №4 к  муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018- 2030 годы»  


Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

1. Общие положения
        1.1 Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием (далее - Порядок) разработан в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановления Правительства Саратовской области от 14.03.2017 года №109-П «О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» и устанавливает на территории Базарно-Карабулакского муниципального образования порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.
1.2  Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 
1.3 Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации
1.4 Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.
1.5 Уполномоченным органом по координации работы по трудовому и финансовому участию заинтересованных лиц, сбору и расходованию средств, организации Базарно-Карабулакского муниципального района «Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовкой области» 
2. Условия аккумулирования и расходования средств
2.1 Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.2 При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 50% от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.
2.3 Дополнительный перечень работ включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок; озеленение территорий, иные виды работ.
2.4  Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня  работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, Администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области 
2.5 В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц  Администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области  заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в котором определяется порядок, сумма и срок перечисления денежных средств. Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области». Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню. Ответственность за нарушение сроков перечисления софинансирования определяется в заключенном соглашении.
2.6. Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются управляющей организацией в бюджет Администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области по следующим реквизитам:  
1. Получатель: УФК по Саратовской области (Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области);
2. Счет и банк получателя: 40101810300000010010 ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г. САРАТОВ 
3. ИНН      6404002036;	
4. КПП      640401001;
5. БИК       046311001;
6. ОКТМО  63606151;
7. Номер лицевого счета: 04603018520;
8. КБК          235 2 07 05030 13 0000 180. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений                                      
2.7 Администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области обеспечивает учет поступающих от управляющей организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
 	2.8 Администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от управляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.
2.9 После завершения сбора средств софинансирования заинтересованных лиц реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД осуществляется путем проведения процедур, в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и (или) путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с нормативно-правовыми актами  Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области.
2.10 Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов, соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по мере предоставления подтверждающих документов о выполнении работ и услуг.

3.Порядок трудового участия заинтересованных лиц

3.1 Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения органом местного самоуправления, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Форма трудового участия определяется  как выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).


4. Контроль за соблюдением условий Порядка

       4.1 Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств управляющих организаций осуществляется Администрацией Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области в соответствии с условиями расходования и требованиями бюджетного законодательства. 
      4.2 Средства, полученные в виде экономии, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.













































Приложение № 5 к  муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского  муниципального образования  Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области 2018-2030 годы»  

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  благоустройства дворовых  территорий р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского  муниципального образования  Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области.
 
Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Базарно-Карабулакского муниципального образования  Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области (далее – Порядок). 
1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя графическое  изображение дворовой территории,  с планировочной схемой, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. 
1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее – заинтересованные лица).
2. Разработка дизайн-проектов
	2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории р.п. Базарный Карабулак Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативами градостроительного проектирования, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
	2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Базарно-Карабулакского муниципального образования  осуществляется отделом по имущественным отношениям, архитектуре и строительству в течение пяти дней со дня утверждения межведомственной  комиссией протокола оценки  заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее- разработчик дизайн-проекта ).  
	2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Саратовской области  и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.
	
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

	3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, разработчик дизайн-проекта  уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта. 
	3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
	3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется протоколом общего собрания собственников помещений  многоквартирных  домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.
	3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица. 















































	Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование городской среды муниципального образования р.п. Базарный Карабулак на 2018 – 2030 годы»









Нормативная стоимость (единичные расценки) 
работ по благоустройству дворовых и преддомовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ


	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб. по состоянию на 2023 год

	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 123 кВт (180 л.с.). группа грунтов 2 (1000 м3)
	 м3
	100
	3435,83

	Планировка площадей бульдозерами мощнлстью:132 кВт (180 л.с.) 1000 м2
	м2
	0,35
	45,25

	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см (1000 м2)
	м2
	0,21
	

	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ,СГ (т)
	т
	3,469
	1487,6

	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2)
	т/м3
	0,21
	2984,49
368,01

	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (т)
	т
	25,372
	480

	Установка бортовых камней бетонных: при  цементобетонных покрытиях (100 м)
	м
	1
	3226,95
643,64

	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91)
	кг/м3 
	1,6
	2079,2

















































	Приложение 7 к муниципальной программе « Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального   образования, Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2030 годы»











Перечень адресов к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды 
р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2030 годы» и территории, подлежавшие обязательному благоустройству дворовых территорий на 2018- 2030 годы
	№ п/п
	Адрес дворовой территории
	Предложения

	2019 год

	1
	Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного жилого дома 
ул. Ленина, д. 115
год постройки- 1975 год
этажность - 2
	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания собственников по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома

	2
	Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного жилого дома 
ул.Ленина, д. 119
год постройки – 1970 год
этажность – 2

	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания собственников по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома

	3
	Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного жилого дома 
ул. Ленина, д. 88
год постройки – 1986 год
этажность - 5
	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания собственников по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома

	4
	Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного жилого дома 
ул. Коммунистическая, д. 30
год постройки –  1986
этажность - 2
	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания собственников по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома

	5
	Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного жилого дома 
ул. Коммунистическая, д. 32
год постройки – 1990
этажность – 2

	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания собственников по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома

	
	2020 год
	

	
1
	Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного жилого дома 
ул.Ленина, д. 92
год постройки –1986
этажность-5




	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания собственников по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома

	2
	Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного жилого дома 
ул. Ленина, д. 109
год постройки –1985
этажность-5
	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания собственников по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома

	3
	Благоустройство дворовой территории 
многоквартирного жилого дома 
ул. Ленина, д111
год постройки –1985
этажность-5
	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания собственников по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома

	                                                            2021 год

	1
	-
	-

	2
	-
	-

	
	2022 год
	

	1
	Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: р.п. Базарный Карабулак, пер. Рабочий, д. 21
	 Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания собственников по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома

	2
	Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: р.п. Базарный Карабулак, ул. Ипподромная, д. 1 «а»

	 Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания собственников по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома

	
	2023 год
	

	1
	Благоустройство дворовой территории расположенной по адресу: р.п. Базарный Карабулак, ул.  Ипподромная 6


	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания собственников по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома

	
	2024 год
	

	1
	Создание условий для комфортного проживания граждан Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Благоустройство 49 многоквартирных жилых домов в р.п. Базарный Карабулак 

	Включить  в программу в соответствии подпрограммой  по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома
















Перечень адресов к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды 
р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2030 годы» и территории, подлежавшие обязательному благоустройству общественных территорий на 2018- 2030 годы


	№ п/п
	Адрес общественной территории
	Предложения

	                                                            2019 год

	1
	Благоустройство общественной территории  элемента парка (детская игровая площадка) в р.п. Базарный Карабулак ограниченной ул. Ленина 

	Включить  в программу в соответствии с протоколом общественного собрания по благоустройству общественной территории 

	
	2020 год
	

	4
	Общественная территория парк ограниченной ул.Ленина – элемент парка (спортивная площадка «Воркаут»).
	Включить  в программу в соответствии с протоколом общественного собрания по благоустройству общественной территории

	5
	Общественная территория парк ограниченной ул.Ленина – элемент парка (центральная аллея подходящая к Дому Культуры).
	Включить  в программу в соответствии с протоколом общественного собрания по благоустройству общественной территории

	                                                           2021 год

	1
	Благоустройство  общественной территории центральной площади с устройством     культурно-развлекательного объекта р.п. Базарный Карабулак, площадь 60 лет Победы.
	Включить  в программу в соответствии с протоколом общественного собрания по благоустройству общественной территории

	2
	Благоустройство общественной территории   мемориального комплекса «Огонь славы» в р.п. Базарный Карабулак.

	Включить  в программу в соответствии с протоколом общественного собрания по благоустройству общественной территории

	
	2022 год
	

	1
	Благоустройство общественной территории центральной площади площадь 60 лет Победы.

	Включить  в программу в соответствии с протоколом общественного собрания по благоустройству общественной территории

	2
	Благоустройство  общественной территории «Мемориальный комплекс Стена памяти» 

	Включить  в программу в соответствии с протоколом общественного собрания по благоустройству общественной территории

	
	2023 год
	

	1
	Благоустройство  общественной территории зоны отдыха  в  р.п. Базарный Карабулак, ул. Топольчанская, 1
	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания по благоустройству общественной территории 

	2
	Благоустройство  общественной территории прилегающей к Дому Культуры»
	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания по благоустройству общественной территории

	
	2024 год
	

	1
	Благоустройство  общественной территории пляжной зоны отдыха  в  р.п. Базарный Карабулак, ул. Писарева, 60


	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания по благоустройству общественной территории

	2
	Благоустройство  общественной территории Центральный парк р.п. Базарный Карабулак

	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания по благоустройству общественной территории

	
	2025 год
	

	1
	«Благоустройство общественной территории "Арт бульвар" по ул. Ленина от д. 88 до д. 96»;

	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания по благоустройству общественной территории

	2
	«Благоустройство общественной территории пешеходной зоны по ул. Ленина д. 121».

	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания по благоустройству общественной территории

	                                                             2026 год 

	1
	Первый этап благоустройство общественной территории "Арт бульвар" по ул. Ленина от д. 88 до д. 96

	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания по благоустройству общественной территории

	2
	Благоустройство общественной территории родника "Центральный" (здание управления сельского хозяйства)

	Включить  в программу в соответствии с протоколом собрания по благоустройству общественной территории





































 
Приложение 8 к муниципальной программе « Формирование комфортной городской среды р.п.Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального   образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы»


Положение о порядке инвентаризации благоустройства дворовых территорий, 
общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

1.    Настоящее Положение регламентирует процедуру инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, в муниципальных образованиях с численностью населения более 1000 человек.

2.Объектами инвентаризации являются:

а) дворовые территории многоквартирных домов на территории муниципальных образований Саратовской области;

б) общественные территории, соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) на территории муниципальных образований Саратовской области;

в) территории, прилегающие к индивидуальным жилым домам, и земельные участки, предоставленные для их размещения.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

- инвентаризация - выявление, учет, картографирование, определение и оценка текущего (качественного и количественного) состояния дворовых, общественных территорий, территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также потребности в работах по благоустройству указанных территорий;

- дворовая территория многоквартирного дома - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовая территория);

- общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т. п.) (далее - общественная территория);

- благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных объектов и элементов, на них расположенных).

4. Целью проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в государственную и муниципальные программы в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Саратовской области, разработанные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Саратовской области.

5. Инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования проводится специализированными организациями, имеющими технические возможности, на основании заключенного договора либо инвентаризационной комиссией, созданной на основании распоряжения руководителя муниципального образования.

6. При проведении инвентаризации:

дворовой территории - обязательно присутствие представителей собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (представители УК, ЖСК, ТСЖ);

общественной территории - обязательно присутствие представителей администрации муниципального образования, ответственного лица, осуществляющего деятельность по благоустройству и содержанию данной территории.

7. Инвентаризация территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится муниципальными образованиями на основании распоряжения главы муниципального образования. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвентаризационная комиссии (далее - Комиссия). Состав, полномочия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом. Финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, установленном муниципальным правовым актом.

Инвентаризация дворовых и общественных территорий проводится в соответствии с графиком, утвержденным председателем Комиссии, устанавливающим срок завершения в 2017 году обследования всех подлежащих инвентаризации дворовых и общественных территорий и оформления паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий благоустройства обследуемой территории (далее - Паспорт территории).

                     8. Паспорта территорий формируются с учетом следующих особенностей:

не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспортах территорий;

не допускается установление границ территорий, указанных в Паспортах территорий, приводящее к образованию неучтенных объектов;

инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более многоквартирным домам, оформляется единым Паспортом территории с указанием перечня прилегающих МКД;

в случае примыкания внутридворового проезда к дворовой территории необходимо включать данный внутридворовой проезд в состав Паспорта территории, разрабатываемого на дворовую территорию;
в Паспорт территории, находящейся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включается информация об объектах недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства, их состоянии.

9. Наименование инвентаризуемого имущества, количество указывается в Паспорте территории по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете (Приложение N 1).

При проведении инвентаризации территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, необходимо учитывать соответствие уровня благоустройства жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, принятым на территории муниципального образования правилам благоустройства.

10. Муниципальные образования Саратовской области с численностью населения более 1000 человек:
 -   на основании проведенной инвентаризации, а также составленных Паспортов территорий, определяют дворовые и общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве, для включения в муниципальные программы "Формирование комфортной городской среды на 2018-2030годы";
-   на основании паспортов благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки (благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения) заключают соглашения по благоустройству указанных территорий с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков не позднее 2030 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.



































Приложение N 1
к Положению инвентаризации дворовых
и общественных территорий в муниципальных
образованиях Саратовской области
	

	Паспорт (инвентарный) N_____________ ________________
(дата) 

Паспорт благоустройства дворовой территории многоквартирного дома

I. Общие сведения

1. 

	

	
2. 

	

	
3. Сведения о МКД и дворовой территории:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	Этажность
	Коли-
	Количество
	Количество
	Общая
	В том числе:

	п/п
	МКД, количество
	чество подъез- дов МКД, шт
	прожи- вающих МКД граждан, чел.
	и наименование юридических фирм, зарегистри- рованных в МКД
	площадь дворовой территории, кв. м
	площадь проездов, тротуаров, кв. м
	площадь плоскостных
сооружений (площадок, парковок), кв. м
	площадь озелененных участков, кв. м

	1
	
	
	
	
	
	
	
	



II. Схема дворовой территории
	
	

	

	


	Экспликация:
	Условные обозначения:





1. Экспликация к схеме

А. Сооружения
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	Наименование
	Количество,
	Площадь,
	Вид
	Вид и перечень
	Техническое

	п/п
	
	единиц
	кв. м
	покрытия
	элементов
	состояние

	
	
	
	
	
	(оборудования)
	описание
	% износа

	1.
	Детская площадка
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Спортивная площадка
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Площадка для отдыха
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Контейнерная площадка
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Автостоянка
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Иные сооружения
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Б. Дорожно-тропиночная сеть
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Количество, единиц
	Площадь, кв. м
	Вид покрытия
	Вид и перечень
элементов 
	Техническое состояние

	
	
	
	
	
	(оборудования)
	описание
	% износа

	1.
	Проезды
	
	
	
	
	
	

	2.
	Тротуары
	
	
	
	
	
	

	3.
	Пешеходные дорожки
	
	
	
	
	
	

	4.
	Лестницы
	
	
	
	
	
	

	5.
	Отмостки
	
	
	
	
	
	

	6.
	Специальные дорожки (велодорожка и т. д.)
	
	
	
	
	
	

	7.
	Элементы благоустройства территории по приспособлению для маломобильных групп населения: пандусы, съезды
	
	
	
	
	
	

	8.
	Иные варианты сети
	
	
	
	
	
	



В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Наличие
	Техническое состояние

	
	
	
	
	описание
	% износа

	1.
	Скамьи
	
	
	
	

	2.
	Урны
	
	
	
	

	3.
	Цветочницы
	
	
	
	

	4.
	Контейнеры
	
	
	
	

	5.
	Декоративные скульптуры
	
	
	
	

	6.
	Элементы благоустройства территории, по приспособлению для маломобильных групп населения: опорные поручни, специальное оборудование на детских и спортивных площадках
	
	
	
	

	7.
	Иное оборудование
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Наличие
	Техническое состояние

	
	
	
	
	описание
	% износа

	1.
	Светильники, ед.
	
	
	
	

	2.
	Опоры, ед.
	
	
	
	

	3.
	Кабели, ед.
	
	
	
	




Г. Освещение

Глава муниципального района                                                                                     О.А. Чумбаев						                                                                                                                     





Приложение 9 к муниципальной программе « Формирование комфортной городской среды р.п.Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального   образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2030 годы»

Минимальный перечень
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц 
в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка малых форм (урн, скамеек).

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории:



	                                                           Скамья

	



	Характеристики
	Высота (мм)
	920

	Ширина (мм)
	2000

	Глубина (мм)
	560
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Урна

	[image: &Ucy;&lcy;&icy;&chcy;&ncy;&acy;&yacy; &ucy;&rcy;&ncy;&acy; &Ucy;2]
	характеристики:
высота – 600 мм;
диаметр – 400 мм;
объем – 25 л;

	
	



Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие заинтересованных лиц.
Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города. Например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).


Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ должна составлять не менее 15 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие может быть представлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
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