Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Базарно-Карабулакского района 
от_______________№______
«Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак», Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»»
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий
муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак,  Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
(наименование муниципальной программы)
	№
п/п
	Номер и наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы)
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание)
	Последствия не реализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия
	

	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	
	
	Связь с показателями муниципальной программы  

	Муниципальная программа   «Формирование городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования  Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»  
	

	1
	Основное мероприятие 1.1 Проведение
работ по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2019г.
	2019г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	2
	Основное мероприятие 1.2
 Проведение работ по благоустройству мест массового отдыха населения
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2019г.
	2019г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика общественных территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных общественных территорий
	Показатель 1

	3
	 Основное мероприятие 1.3
Разработка дизайн-проектов
благоустройства дворовых

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2019г.
	2019г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	4
	Основное мероприятие 1.4
Разработка дизайн-проектов
благоустройства общественных территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2019г.
	2019г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных общественных территорий
	Показатель 1

	5
	Основное мероприятие 1.5
Осуществление строительного
контроля за ходом выполнения
работ дворовых и общественных территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2019г.
	2019г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых и общественных территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	6
	Основное мероприятие 1.6 Проведение
работ по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2020г.
	2020г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	7
	Основное мероприятие 1.7
 Проведение работ по благоустройству мест массового отдыха населения
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2020г.
	2020г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика общественных территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных общественных территорий
	Показатель 1

	8
	 Основное мероприятие 1.8
Разработка дизайн-проектов
благоустройства дворовых

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2020г.
	2020г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	9
	Основное мероприятие 1.9
Разработка дизайн-проектов
благоустройства общественных территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2020г.
	2020г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных общественных территорий
	Показатель 1

	10
	Основное мероприятие 1.10
Осуществление строительного
контроля за ходом выполнения
работ дворовых и общественных территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2020г.
	2020г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых и общественных территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	11
	Основное мероприятие 1.11 Проведение
работ по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022г.
	2022г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	12
	Основное мероприятие 1.12
 Проведение работ по благоустройству мест массового отдыха населения
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022г.
	2022г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства общественных территорий повышение уровня не благоустроенных общественных  территорий
	Показатель 1

	13
	 Основное мероприятие 1.13
Разработка дизайн-проектов
благоустройства дворовых

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022г.
	2022г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	14
	Основное мероприятие 1.14
Разработка дизайн-проектов
благоустройства общественных территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022г.
	2022г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства общественных  территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	15
	Основное мероприятие 1.15
Осуществление строительного
контроля за ходом выполнения
работ дворовых и общественных территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022г.
	2022г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых и общественных  территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых общественных территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых и общественных  территорий
	Показатель 1

	16
	Основное мероприятие 1.16 Проведение
работ по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
домов	

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022г.
	2022г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	17
	Основное мероприятие 1.17 Проведение
работ по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2023г.
	2023г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	18
	Основное мероприятие 1.18 Проведение
работ по
благоустройству
общественных
территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2023г.
	2023г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства общественных территорий, повышение уровня не благоустроенных общественных территорий
	Показатель 1

	19
	Основное мероприятие 1.19 Проведение
работ по
благоустройству
общественных
территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024г.
	2024г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства общественных территорий, повышение уровня не благоустроенных общественных территорий
	Показатель 1

	20
	Основное мероприятие 1.20 Проведение
работ по
благоустройству 49 многоквартирных жилых домов в р.п. Базарный Карабулак 
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024г.
	2024г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
дворовых  территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства общественных территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий
	Показатель 1

	21
	Основное мероприятие 1.21 Проведение
работ по
благоустройству
общественных
территорий

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2025г.
	2025г.
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных территорий

	Отсутствие мотивации 
для благоустройства общественных территорий, повышение уровня не благоустроенных общественных территорий
	Показатель 1




  			
	Подпрограмма 1 Формирование городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования  Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2024годы»  
« Благоустройство общественных территорий в р.п. Базарный Карабулак»

	№
п/п
	Номер и наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы)
	Срок
	Сумма затрат, тыс.руб.
	Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание)

	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Основное мероприятие 1.1
Проведение работ  элемента парка детская игровая площадка на территории р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2019
	2019
	

1 574, 01965
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Итого:
	
	
	
	1574,01965



	

	3
	Основное мероприятие 1.3
Проведение работ  части парка, центральная аллея подходящая к Дому Культуры  на территории   р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2020
	2020
	1 521, 47900








	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	4
	Мероприятие 1.4
Проведение работ по установке спортивной игровой площадки на территории в  р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2020
	2020
	964,70300
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Итого:
	
	
	
	2486,18200
	

	5
	Мероприятие 1.5
Проведение работ по благоустройству  общественной территории центральной площади с устройством культурно-развлекательного объекта р.п. Базарный Карабулак, площадь 60 лет Победы»; 
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2021
	2021
	1 037, 50000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	6
	Мероприятие 1.6
Проведение работ по благоустройству общественной территории   мемориального комплекса «Огонь славы» в р.п. Базарный Карабулак»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2021
	2021
	491, 17180
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	7
	Мероприятие 1.7
Проведение работ установки уличного стенда – Доски почета Базарно-Карабулакского муниципального района расположено по адресу: р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, площадь 60 лет Победы

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2021
	2021
	166,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	8
	Мероприятие 1.8
Проведение работ по изготовлению уличного стенда – Доски почета Базарно-Карабулакского муниципального района и доставке его на площадку установки расположенной по адресу: р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района, Саратовской области, площадь 60 лет Победы 

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2021
	2021
	298,96820
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Итого:
	
	
	
	1993,64000
	

	7
	Мероприятие 1.7
Проведение работ по благоустройству общественной территории площадь 60 лет Победы»; 

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	8344,97000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	8
	Мероприятие 1.8
Проведение работ по благоустройству  общественной территории  мемориальный комплекс «Стена памяти»;


	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	696,22320  
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	9
	Мероприятие 1.9
Проведение работ по разборке, упаковке, доставке и распаковке арт-объекта «Я люблю Базарный Карабулак»


	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	196,02000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	10
	Мероприятие 1.10
Проведение работ  по изготовлению арт-объекта «Я люблю Базарный Карабулак»
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	299,65000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	11
	Мероприятие 1.11
Проведение работ по установке арт-объекта «Я люблю Базарный Карабулак»


	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	298,74409
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	12
	Мероприятие 1.12
Проведение работ по ремонту мемориального комплекса «Неизвестному солдату»: окраске бюстов, звезды памятника «Неизвестному солдату», изготовлению и установке именных табличек, расположенного по адресу р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского района Саратовской области,  площадь 60 лет Победы 
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	59,13700
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	13
	Мероприятие 1.13
Проведение работ  по замене и установке светильников уличного освещения по адресу: р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского района Саратовской области,  площадь 60 лет Победы
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	156,36670
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	14
	Мероприятие 1.14
Проведение работ  по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по благоустройству общественной территории в р.п. Базарный Карабулак по адресу: Саратовская область , р.п.Базарный Карабулак, площадь 60 лет Победы
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	22,21400
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	15
	Мероприятие 1.15
Проведение работ  по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по благоустройству  двух дворовых  территорий в  р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального района
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	42,23000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	16
	Мероприятие 1.16
Проведение работ  по осуществлению строительного контроля  мемориального комплекса «Неизвестному солдату»: окраске бюстов, звезды памятника «Неизвестному солдату», изготовлению и установке именных табличек, расположенного по адресу р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского района Саратовской области,  площадь 60 лет Победы
	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2022
	2022
	16,16000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	




Итого:
	
	
	
	10131,71499
	

	

17
	Мероприятие 1.17
Проведение работ по благоустройству общественной территории зона отдыха р.п. Базарный Карабулак, ул. Топольчанская, 1»; 

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2023
	2023
	6 025,19367
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	18
	Мероприятие 1.18
Проведение работ по благоустройству общественной территории зона отдыха р.п. Базарный Карабулак, ул. Топольчанская, 1» (второй этап)

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2023
	2023
	2 596,95757
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	19
	Мероприятие 1.19
Проведение работ по благоустройству общественной территории прилегающей к Дому Культуры

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2023
	2023
	190,67200
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Итого:
	
	
	
	8 812,82324
	

	20
	Мероприятие 1.20
Проведение работ по благоустройству общественной территории пляжной зоны отдыха  в  р.п. Базарный  Карабулак, ул. Писарева, 60»;

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	5 375,88975
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	21
	Мероприятие 1.21
Проведение работ по благоустройству общественной территории пляжной зоны отдыха  в  р.п. Базарный  Карабулак, ул. Писарева, 60»;

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	700,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	22
	Мероприятие 1.22
Проведение работ по благоустройству общественной территории пляжной зоны отдыха  в  р.п. Базарный  Карабулак, ул. Писарева, 60» поставка шезлонгов

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	267,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	23
	Мероприятие 1.23
Проведение работ по благоустройству общественной территории пляжной зоны отдыха  в  р.п. Базарный  Карабулак, ул. Писарева, 60» поставка шезлонгов

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	173,34025
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	24
	Мероприятие 1.24
Проведение работ по благоустройству общественной территории пляжной зоны отдыха  в  р.п. Базарный  Карабулак, ул. Писарева, 60» поставка шезлонгов

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	47,88016
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	25
	Мероприятие 1.25
Проведение работ по благоустройству общественной территории  Центральный парк р.п. Базарный Карабулак».

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	990,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	26
	Мероприятие 1.26
Проведение работ по благоустройству общественной территории  Центральный парк р.п. Базарный Карабулак»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	233,76784
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	27
	Мероприятие 1.27
Проведение работ по благоустройству общественной территории  Центральный парк р.п. Базарный Карабулак»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2024
	2024
	712,12200
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Итого:
	
	
	
	8 500,00000
	

	28
	Мероприятие 1.28
Проведение работ по благоустройству общественной территории  "Арт бульвар" по ул. Ленина 
от д. 88 до д. 96»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2025
	2025
	6 375,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	29
	Мероприятие 1.29
Проведение работ по благоустройству общественной территории  пешеходной зоны по ул. Ленина д. 121»

	Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
	2025
	2025
	2 125,00000
	Повышение качества
уровня жизни граждан
путем формирования
современного облика
общественных  территорий


	
	Итого:
	
	
	
	8 500,00000
	


			                                                                   
