Приложение к Постановлению №___________ от_____________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по заключению концессионного соглашения в отношении систем

коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и

передаче указанных объектов в концессию

| 1. Перечень указанных объектов передаваемых в концессию |
| --- |
| Нежилое здание котельной с дымовой трубой | Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Чапаева, д. 7 «А» кадастровый номер 64:04:230414:22 |
| Нежилое здание котельной | Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д.214 кадастровый номер 64:04:230151:131 |
| Нежилое здание котельной | Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул.Ипподромная, д. 8 «б» кадастровый номер 64:04:230151:131 |
| Нежилое здание КНС с котельной | Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Пугачевская, д.32 «А» кадастровый номер 64:04:230410:39 |
| Нежилое здание котельной | Саратовская область, Базарно-Карабулакский район п. Свободный, ул. Советская д.2 «Б» |

| План мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения. |
| --- |
| № п/п | Этапы заключения концессионного соглашения | Категория дней | Кол-во дней | Диапазон дат |
| 1. | Администрация MP выверяет объекты имущественного комплекса, планируемого к передаче в концессию. Перечень выявленных объектов проверяется на соответствие ч.5 ст.39 Закона и оформляется согласно ч.б - 18 ст.39 Закона. | - | - | до 01.06 |
| 2. | Администрация MP направляет в Комитет заявление о подготовке конкурсной документации и прилагаемые документы. | - | - | 01.06 |
| 3. | Если заявление не соответствует п.62 Правил, то Комитет после его поступления запрашивает недостающие сведения | р.д. | макс. 3 | 01.06.-06-06 |
| 4. | Администрация MP после получения вышеназванного запроса предоставляет недостающие сведения в Комитет | р.д. | макс. 3 | 06.06-06.06 |
| 5. | Комитет даёт ответ на заявление о подготовке конкурсной документации | р.д. | макс.15 | 01.06.-23.06 |
| 6. | Администрация MP создаёт Комиссию. |  | - | 23.06-26.06 |
| 7. | Комиссия публикует сообщение о проведении конкурса на Сайте торгов и в официальном издании, определяемом Администрацией MP |  | - | 23.06-26.06 |
| 8. | Конкурсная документация размешается на Сайте одновременно с размещением сообщения проведении конкурса |  | - | 23.06-26.06 |
| 9. | Прием заявок на участие в конкурсе определяется в конкурсной документации (место, день, точное время), но не может быть меньше, определённого законодательством | р.д. | мин. 30 | 26.06.-08.08 |
| 10. | До вскрытия конвертов с заявками Комиссия проводит предварительный отбор, на основании результатов которого заявители либо допускаются к участию в конкурсе, либо получают отказ. Уведомление о допуске вместе с предложением предоставить конкурсные предложения направляется заявителям. | р.д. | макс. 3 (мин. 6 до конкурса) | 31.07.-03.08 |
| 11. | Подписанный протокол Комиссии о проведении предварительного отбора (вскрытии конвертов с заявками) размещается на Сайте торгов | к.д. | макс. 3 | 03.08. |
| 12. | По истечению срока приёма заявок: |
| 13. | если подано две или более заявок, то конверты с конкурсными предложениями вскрываются Комиссией в момент истечения срока приёма заявок (если приём заявок идёт до 12.00 определённого дня, то конверты вскрываются в 12.00 этого дня)." Проводится рассмотрение и оценка предложений заявителей. |  |  | 08.08. |
| 14. | Подписанные Комиссией протоколы: вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. рассмотрения и оценки предложений размещаются на Сайте торгов | к.д. | макс. 3 ¦ | 08.0.8- 11.08 |
| 15. | После подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложения Комиссия подписывает протокол о результатах проведения конкурса | р.д. | макс. 5 | 08.08-15.08 |
| 16. | Подписанный протокол конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса размещается на Сайте торгов | к.д. | макс. 3 | 15.08-18.08 |
| 17. | После подписания протокола о результатах проведения конкурса Комиссия: опубликовывает на " Сайте торгов и в официальном издании сообщение о результатах проведения конкурса: - направляет участниками конкурса уведомления о результатах проведения конкурса. | р.д. | макс. 15 | 18.08-08.09 |
| 18. | Администрация MP после подписания Комиссией протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр этого протокола, проект КС и другие документы. | р.Д. | макс. 5 | 18.08-25.08 |
| 19. | После получения проекта КС победитель конкурса подписывает его в срок, установленный конкурсной документацией. |  |  | 18.08- 18.09 |
| 20. | Если в состав переданных по КС объектов входит незарегистрированное недвижимое имущество, то победитель конкурса после заключения КС вносит сведения о наличии обременения каждого объекта такого имущества | р.д. | макс. 3 | 18.09-21.09 |
| 21. | Концессионер (победитель конкурса) направляет проект инвестиционной программы в Администрацию MP на согласование. Администрация MP обязана согласовать проект или отказать | к.д. | макс. 30 | 18.09- 18.10 |
| 22. | После получения согласования от Администрации MP концессионер направляет проект инвестиционной программы в Минстрой и ЖКХ области на утверждение | к.д. | макс. 3 | 18.10-21.10 21.10-выходной |
| 23. | Минстрой и ЖКХ области рассматривает проект инвестиционной программы и принимает решение об утверждении или о доработке | к.д. | макс. 30 | 18.10- 17.11 |
| 24. | Концессионер предоставляет в Комитет предложение об установлении тарифов, в состав которого входит подписанные КС с зарегистрированным правом обременения и акты приёма-передачи имущества. а также утверждённая инвестиционная программа. В случае предоставления полного пакета документов, Комитет открывает тарифное дело | р.д. | макс. 10 | 13.11-24.11 |
| 25. | Поскольку данные тарифы утверждаются на текущий период, то Комитет рассматривает тарифное дело в сжатые сроки | к.д. | макс. 30 | 17.1 1 - 17.12 17.12-выходной |

Зав. сектора делопроизводства и кадровой работы                               		С. Е. Павлова